RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 4186/87

N° 1171/87                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1987.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con la licitación pública Nº 6/86 realizada
para la ejecución de las obras de refacción y ampliación
del Juzgado Federal de Mar del Plata (Buenos Aires), que
se adjudicó, mediante Resolución del Tribunal N° 475/86,
a la firma "Raffo y Mazieres S.A."; y

Considerando:

Que a fs. 1 el Departamento de Arqui-
tectura informa sobre la necesidad de ejecutar diversos
trabajos de albañilería y de estructura de hormigón arma-
do, según el detalle indicado en el presupuesto respecti-
vo, obrante a fs. 3/5.-

Por ello y teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el art. 30 de la Ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el mayor gasto, cuyo pre-
supuesto detallado corre a fs. 3/5, de AUSTRALES VEINTI-
DÓS MIL QUINIENTOS ONCE CON UN CENTAVO ($A 22.511,01).-

2º) Determinar que el pago de estos

trabajos se realizará conforme a los certificados que
emita el Departamento de Arquitectura.-

3º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos por aplicación de la Ley N° 12.910 y
sus decretos reglamentarios, utilizándose a esos efectos
la metodología contractual aprobada.-

4º) Fijar que -por donde correspon-
da- se solicite a la firma "Raffo y Mazieres S.A.", la
ampliación de la garantía y el sellado de ley correspon-
diente.-

5º) Determinar que la incidencia en

tiempo de los trabajos modificatorios sobre el plazo de
contrato que pudiere corresponder, será estudiada y tra-
mitada separadamente de estas actuaciones.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

6º) Afectar la suma de AUSTRALES VEIN-
TIDÓS MIL QUINIENTOS ONCE CON UN CENTAVO ($A 22.511,01),
destinada a atender el gasto emergente de lo precedente-
mente dispuesto, a la Cuenta "Ampliaciones y Remodelacio-
nes - Todo el País" (1-05-004-4-42-4210-93- 01) del Presu-
puesto General de Gastos para el Ejercicio Financiero de

1987.-

7°) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése in-
tervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-