RESOLUCION                                                                        EXPEDIENTE N° 2937/91

N° 954/91                                                                          SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

JB.1043

Buenos Aires, 8 de octubre de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones por las

cuales la empresa Ascensores Otis S.A.I.C.I.F. solicita
prórroga de treinta días para cumplir la puesta en mar-
cha de ascensores fuera de servicio de distintos edifi-
cios, contratación que fuera autorizada por medio de la
resolución n° 739/91; y

CONSIDERANDO:

Que la solicitud halla su justificación
en el informe técnico de la Prosecretaría de Arquitectu-
ra, que obra a fs. 2/3;

Que la prórroga mencionada no origina
obstáculos legales, como consta en el informe de fs. 9.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Conceder una prórroga de treinta (30)
días para poner en funcionamiento la totalidad de los as-
censores, cuyo servicio y mantenimiento originara la or-
den de compra n° 419/91 (confr. fs. 4/7 - Contratación
Directa del 22/08/91 - Resolución N° 739/91).

2°) Regístrese, remítase copia de la pre-
sente a la Subsecretaría de Administración, a sus efec-
tos, y devuélvanse las actuaciones a la Prosecretaría de
Arquitectura, para su conocimiento y continuación del
trámite de rigor, previa intervención del Registro de In-
muebles Judiciales.