RESOLUCION Nº 205/84   Ref.Nº 8 del Expte.Nº 67/80
         -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 12 de marzo de 1984.-
Visto el presente expediente relacionado con
la reparación del Juzgado Federal de Bahía Blanca, y

Considerando:

Que el Departamento de Arquitectura de este

Tribunal acompaña un presupuesto por trabajos adicionales
suscripto por la firma "GAP S.A.C.I.F. e I." contratista

de la obra de referencia y correspondiente a variantes /

surgidas en dicho edificio.-

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
a fs. 8 y 9 por el Departamento de Arquitectura y lo pres-

cripto por la ley Nº 13.064.-
SE RESUELVE:

1º) Aprobar el presupuesto por trabajos adicio-

nales en la obra "Juzgado Federal de Bahía Blanca" agrega
do en estas actuaciones, cuyo monto total asciende a la su-
ma de PESOS ARGENTINOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ///
CUATROCIENTOS VEINTITRES COR CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS /
($a. 237.423,44.-), como ampliación del contrato suscripto
oportunamente con la firma "GAP S.A.C.I.F. e I.".-

2o) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos, por aplicación de la ley 12.910 y sus decretos
reglamentarios, utilizándose a tales efectos la metodología

contractual aprobada.-

3o) Fijar como fecha de terminación de la obra

el 29 de febrero de 1984.-

////////////////////////////////////////////////////////////

4º) Determinar que el pago de estos trabajos se
realizará conforme a las certificaciones que oportunamente
el Departamento de Arquitectura emita.-

5o) Solicitar a la firma "GAP S.A.C.I.F. e I."
contratista de la obra, la ampliación de la garantía y del
sellado de ley correspondiente.-

6o) Aprobar el nuevo plan de trabajos obrante
a fs. 1/7.-

7º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Am-
plicaciones y Remodelaciones (Todo el país) (1-05-004-4-42-
4210-93-01) del Presupuesto General de Gastos para el Ejer-
cicio Financiero del año 1984.-

8º) Regístrese, hágase saber y remítase a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dése inter-
vención al Registro de Inmuebles Judiciales.-

FDO:  GENARO R. CARRIO.-
ES COPIA.-