RESOLUCION Nº 1882/82

Ref. Nº10 del Expte. Nº4170/80
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1982.-
Vistas estas actuaciones relacionadas con / i

el reclamo que formula la firma "LIEFRINK y MARX" por el pago en /
mora de los certificados que se indican en la planilla de fs. 2; y/ 
Considerando:

Que de acuerdo al estudio realizado por el Departamen-
to de Arquitectura corresponde el reconocimiento por actualización
e intereses, precisando la Subsecretaría de Administración, según/
surge del informe de fs. 5/7 que debe deducirse del importe calcu_
lado por ese Departamento, el monto correspondiente al certificado
Nº4 de diferencia de costos, cuyo reconocimiento no resulta proce_
dente por haberse puesto en término esos fondos a disposición de /
la empresa peticionante.

SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administración a /
liquidar a la firma "LIEFRINK y MARX" la suma de OCHO MILLONES //
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ///
($ 8.319.975.-) en concepto de actualización e intereses por el pa-
go en mora del certificado N°4 de Obra.-

2o) No hacer lugar al reclamo de la citada firma res_
pecto del certificado Nº4 de diferencia de costos, por cuanto se /
puso en término a su disposición los fondos del certificado Nº4 de
referencia.-

3º) Imputar el presente gasto a la Cuenta "Sobrantes /

de Ejercicios Anteriores".-

4o) Remitir copia del informe de fs. 5/7 y de la pre_
sente al Departamento de Arquitectura.-

5o) Regístrese y remítanse a la Subsecretaría de Admi_
nistración, para su cumplimiento.-

m.a.m.

A