RESOLUCIÓN
Nº 4074 / 97

EXPEDIENTE  N°   27.241/96
ADMINISTRACIÓN GENERAL
am. 0941

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1997

Visto  y considerando  que  la  firma

Unisys Sudamericana S.A., adjudicataria de la Licitación nº 1/97,
ha presentado con fecha 26 de diciembre ppdo. el cronograma
detallado de las tareas del proyecto de informatización
contratado, con las modificaciones sugeridas por la Dirección de
Informática; y teniendo en cuenta lo informado por esta
dependencia el día 29 del mismo mes;

SE RESUELVE:

Aprobar el cronograma precedentemente

señalado, el cual integra como Anexo I la presente resolución,
aclarándose que a las fechas que se indican para la entrega de
los sistemas a migrar, por parte de la Dirección de Informática,
se sumarán los días que mediaron hasta su presentación definitiva
por la co-contratante, y que las tareas de actualización de
sistemas son comunes a ambas partes.

Regístrese y notifíquese a la firma

Unisys Sudamericana  S.A.-

|  | ¡Tírmtf tVmmo | ^SFurbtft; I Start ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1 | /Corte suprema d« Juatleta de ta Nación | 1Z0d ; 1&/1Z/S7 : |  |  |  |
| ¦ 2 | Etapa I - Definición y Panificación | 12d 19/12/97 | 04/02/98 |  |  |
|  | Entrega Versión inicial Plan.Sub-pfanes y Cranogram | 1d 22H2S7 | 22/12/97 |  |  |
| 4 | Revisiún PAPP Sub-Planes y Cronogramas | 5d: 23/12/97 ■ | 29/12^7 | ÍHi ¦ |  |
| S | Conformidad PAPH Sub-planes y Cfonogramas | Od 29/12/97 | 29/12^7 |  |  |
| 6 | Finalización PAPP Sub-píanes y CFonogramas | 8d: 19/12/97 | 30/12^7 |  |  |
| 7 | Entrega de Pfan, Su aplanes definitivos | 26 3í/12^7 | 02/02/98 |  | ^ 1 |
| 8 | Aceptación de Plañe y Sub-planes | 2d 03/02/98 | 04/02/96 |  |  |
| 9 | Etapa II - Desarrollo de las actividades | 129d j 19/12^7 : | 17/07/9& |  |  |
| 10 | Instalación | HGd ¦ 19/12^7 | 30/0G/9G |  |  |
| 546 | Solución Documental | 102d r 1&M2/S7 | 10/06/9B | ^— |  |
| 767 | Migración | 11fi,5d! 19/12/97 |  |  |  |
| 862 | Capacitación | 12Bd i 22^12/37 | 17/07/98 |  |  |
| 1130 | Etapa JI1 * Puesta en Marcha | 1Sd ; 24/06/96 i j | 17;07/9B |  | i |
| 1131 | FínaL de ja ímpí de ios sísL migrados | 4d ' 24^06^8 | 29/06/96 |  |  |
| 1132 | Final, de la implant, de! sist docr | 4d¡ 24iQ6J9S | 29/06/96 |  |  |
| 1133 | Coordinación adm. y técnica interna | 4d: 30A)6/98 | 03/07/98 |  |  |
| 1134 | Migración de Dalos Aplicalivos | 4d 30/06^98 i | 03/07/98 |  |  |
| 1136 | Actualización Datos Documenlales | 4d ^ 30/06/55 | 03/07/98 |  |  |
| 1136 | Atranque Operativo | Sd; 06/07/98 ! j | i 10/07/98 |  |  |
| 1137 | Aceptación definitiva del sistema | 5d¦ 13/07/98 | 17/07/98 |  | 1 |

| r ■ |  |  | ünisvs | Teléfonos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ffs:!=^ ^ & & Sudamericana í¦ 1 II 10S4BueiB/ INÍSYS 1 1 1 ""jl |  |  |  | 326*564 í iras Fax: Interno http://wwwr | 604 mísys | com |
| i\ 1 A u\\ |  |  | i ir |  |  |  |
|  |  | n | _±_ _i_ HMH NH MU ■ H II |  |  |  |
| llíH |  |  |  |  |  |  |
| :! 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  | (N aí |  |

604
nisyí

Lccm

| Sudamericana S A Meipú 267 1064 Buenos Aims jlVISYS *■"*■ | 326^4051 326-5&11 Fax; Jnten^ htlp;//wiwfl i |  | mi: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | 1 1 f |  |
| i- [ t i- | 1 £ «i ] é 1 | ¡ 1 |  |
| f N 1 ¡ ix | 11 1 i en í i ^ a. n. £ =) 3 c Sj K g g =5 w o; a: |  | a. |
|  | II. |  |  |
| ■. " ^ y j | É £ I |  |  |
| "■■y. | + r5 í. dí a. Ci |  |  |
| . — |  |  |  |

|  |  |  | Slort |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i 1 | /Corte Suprema de JustfcJa de la Mador? | t29cf |  | 17707/98 |
| 1 2 | ¦ Etapa i - DefírtícJón y Planificación | 12d | 19/12J97 | 04/02^3 |
| 3 | Entrega Versión inicial Plan.Sub-planes y Gronogram | Id | 22/12/97 | 22/12^7 |
| 4 | Revisión PAPt Sub-Pianes y Cronog ramas | 5d | 23H2f&7 | 29/12^7 |
| 5 | Conformidad PAP, Sub-planes y Cronogramas | Od | 29/12/97 | 29/12/97 |
| 6 | Finalización PAP, Sut>-planes y Cronogramas | 8d | 19/12/97 | 30/12/97 |
| 7 | Entrega de Plan, Sub-píanes definitivos | 2d | 31/12/97 | 02/02/98 |
| 9 | Aceptación de Plañe y Sub-planes | 2d | 03/02/98 | 04/02/98 |
| 9 | Etapa Jl - Desarrollo de las actividades | 12H | 19/12*7 | 17/07/95 |
| 10 | Instalación | 116d | 13/12/97 | 30/06/96 |
| 11 | Infcío del sub-proyecto | Id | 19/12/97 | 19/12/97 |
| 12 | Entrega de Información Técnica, Logística y | 1d | 22/12J97 | 22/12/97 |
| 25 | Solicitud y Aprobación cíe Pemisos | 2d | 22/12/37 | 23/12/97 |
| 28 | Generación del Master T | H^d | ZZ/12/97 | 05/02/96 |
| 28 | Obtención del Software | 1d | 22/12^7 | 22/12/97 |
| 30 | Obtención PC's & Impresoras | 1d | 22/f2/97 | 22/Í2/97 |
| 31 | Instalación Site de prueba (PC's e impresoí | id | 23/12©7 | 23/12/97 |
| 32 | Carga de softw y generación de Rutinas Eí | 3d |  | 26/12/97 |
| 33 | Prueba general | 4h | 29/12/97 | 29/12/97 |
| 34 | Grabación deí Disco | 4h | 29/12/97 | 29/12/97 |
| 35 | Testeo | 1d | 30/12/97 | 30/12/97 |
| 36 | Reworií | 4h | 31/12/97 | 31/12/97 |
| 37 | Aprobación del Master | 3d | 31/12/97 | 04/02/9 B |
| 41 | Envió da Máster a Planta | 1d | Q4/D2/SB | 05/02/98 |
| 42 | Generales | 44d | 22/12797 | 23/03/SB |
| 47 | Adecuación cteJ Centro de Cómputos |  | 02/02/96 | 26AK/98 |

|  |  | i*^WIíl |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / *S j ObnicMl |  | iSd | 20/02/90 | *3/ü3/oe 1 |  |  |  |  |  |
|  | I Pintura | lOd | 13/03^8 |  |  |  | ■1 ^^BlH |  |  |
| 60 | Electricidad | 14d | ozraMB | 19/02/90 |  |  |  |  |  |
| 51 | Pruebas | 5d | 20/02/96 | 2ert}2/SS |  |  |  |  |  |
| 52 | documentación | 10d | 27/02/9G | 12/03/98 |  |  |  |  |  |
| 53 | Aceptación | 5d | 13/03^8 | 19/D3/99 |  |  |  |  |  |
| 67 | Instalación y cableado Capital Federal | 110d | 22/12^7 | 23/06/93 |  |  |  |  |  |
| 53 | GRUPO 1 | 110d | 22/12^97 | 23/06/93 |  |  |  |  |  |
| 59 | Talcahuano6GÚ | 110d | 22/12/97 | 23/06/9S |  |  |  |  |  |
| 78 | GRUPO 2 | 96d | £9/12/97 | 09/oe/ae |  |  |  |  |  |
| 79 | Comodoro Py 20 D2 | 73d | 29/12/97 | 03/QG/99 |  |  |  |  |  |
| 100 | Inmigrantes 19 SO | G6d | 24/03/98 | 09/06/93 |  |  |  |  |  |
| 112 | Uvalle 1638 | 33d | 30/03/98 | 13/05/93 |  |  |  | : M^L^L^LM |  |
| 124 | GRUPO 3 | 107d | 24/12/97 | 22/06/98 |  |  |  |  |  |
| 125 | Sarmiento 877 | 43d | 24/12/97 | 24/03/98 |  |  | P^ |  |  |
| 139 | Roque Saenz Peña 1190 | 72d | 02/02/98 | 12/0G/93 |  |  |  |  |  |
| 163 | Roque Saenz Peña 1211 | 64d | 25/03/99 | 22/06/93 |  |  |  |  |  |
| 167 | GRUPO 4 | 73d | 02/02/93 | 13/05/93 |  |  |  |  |  |
| isa | 26 de Mayo | 33d | 02/02/93 | 19)03/98 |  |  |  |  |  |
| 182 | Viamonte 1147/1166 | 60d | 02/02/98 | 24/04/98 |  |  |  |  |  |
| 196 | Guido1677 (Procuración) | 4Bd | 09/03/93 | 13/05/93 |  |  |  |  |  |
| 207 | GRUPO 6 | 98d | Í2/12/97 | 05/06/98 |  |  |  |  |  |
| 203 | Uvalle 1171 | 42d | 25/12/97 | 24/03/98 |  |  |  |  |  |
| 226 | Lavalle 1268 | 67d | D2/02/98 | 06/06/39 |  |  |  |  |  |
| 240 | Uvalle 1220 | 67d | 17/02/38 | 20/06/93 |  |  |  |  |  |
| 264 | Uvalíe 1654 | 65d | 09/03/99 | 05/06/98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Page2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | s-trntí I | v |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| í ID |  |  |  |  |  |  |
| / 260 ¡ Carrito 550 |  | 1d | 2Z/12/97 | 22/^2/97 1 ■ j |  |  |
| ¦ 269 | í Cerrfto 536 | 1d | 22/12/97 | 22/12^7 |  |  |
| 270 | Libertad 731 | 1d | 22/12/97 | 22/12^7 | 1 |  |
| 271 | Uruguay 714 | Id | 22/12/97 | 22/12/97 | i |  |
| 272 | Uruguay 643 | Id | 22/12Í97 | 22/12/97 | 1 |  |
| 273 | Tucuman 1353 | Id | 22/12/97 | 22/12/97 | i |  |
| 274 | MTAIvear1840 | id | 22/12/97 | 22M2/97 | g |  |
| 276 | JD Perón 2455 | 1d | 22/12/97 | 22/Í2/97 | 1 |  |
| 276 | Instalación y Cableado Interior del país | 95d | 02/02/9 B | 12/06/93 |  |  |
| 277 | GRUPO 1/1 | 62d | 02/02/98 | 28/04/93 |  |  |
| 273 | SAN MARTIN (100) | 39d | 02/02/98 | 2G/Ü3/9B |  |  |
| Z94 | LA PLATA < 130) | 39d | 05/03/93 | 23/04/38 |  |  |
| 319 | GRUPO l/Z | Hd | 02/02/93 | 1Z/0E/9S |  |  |
| 320 | JUJLJY (S5) | 30d | 02/02/98 | 13/03/93 |  |  |
| 356 | SALTA (60) | 22d | 04/03/98 | 02/04/93 |  |  |
| 368 | TUCUMAN (36) | 29d | 23703/98 | 3Q/Q4/9S |  |  |
| 391 | SANTIAGO DEL ESTERO (45) | 41 d | 17/04/93 | 12/0G/98 |  |  |
| 403 , | GRUPO E/3 | 93d | fin J^K^txQ^ar %J JJtJ aCl aJlTfc | 10/06/98 |  |  |
| 404 | CATAMARCA (36) | 33d |  | 13/03/98 |  |  |
| 427 | LA RIO JA (36) | 22d | 06/03/98 | 0G/O4/9B |  |  |
| 460 | CÓRDOBA (120) | Md | 27/03/98 | 10/06793 |  |  |
| 473 | GRUPO 1/4 | B9d | 02^)2/98 | 04/OS^B |  |  |
| 474 | PARANÁ (00) | 42d | 02/H2/98 | 31/03/98 |  |  |
| GOB | SANTA FE (75) | 54d | zznms | 04/0 6/98 |  |  |
| 642 | Aceptación Cableado/Insta laclan | Sd | IWBt&B | 30/06/38 |  |  |
| 646 | Solución Docivnental | 102d | 19/12^7 | 10/06/03 |  |  |
|  |  |  |  | Page3 |  |  |

VV4

VJ5

«1J»%

VJB

W7

>NB      V     \Nf&      V   MVJ-^D

|  |  | ^u ralle | Start | Flnlttli 1 | sywr.......... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / **r | Ju risprucfencJn | BDtl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biblioteca | 102d | 19/12/97 |  |  |  |  |  |  |
| 787 | Migración | 115,5d | 19/12/97 | 30/06/Sfl |  |  |  |  |  |
| 768 | Análisis y Acuerdos grales | 39<J | 1BM2OT | 13/03/96 |  | ^^ |  |  |  |
| 778 | Migración y Pruebas Fase 1 | 60d | 19/12/97 | 13/04/SS |  |  |  |  |  |
| 779 | Preparación entrega | 3d | 19/12Í97 | 23/12/97 |  |  |  |  |  |
| 780 | Entrega Sistemas a migrar | Od | 23/12/97 | 23/12^7 |  |  |  |  |  |
| 781 | Análisis Sistemas recibidos | 18d | 23/12/97 | 2Ü/Ü2/98 |  | • IfiBSfl ■ 1 JPBpHipIbÍ |  |  |  |
| 782 | Migración Sistemas Fase 1 | 27d | QS/02/9B | 13/03^8 |  |  |  |  |  |
| 7B3 | Conversión de datos prueba | 16d | 12/02/96 | O5AX3^8 |  |  |  |  |  |
| 784 | Pruebas internas | 22d | 19/02/98 | 20/03^3 |  |  |  |  |  |
| 7B6 | Documentación | 22d | 19/02/93 | 20/03^3 |  |  |  |  |  |
| 786 | Entrega Sistemas mígrados | Od | 16/03/98 | 16/03/98 |  |  |  |  |  |
| 787 | Prueba de Sistemas | 10d | 16/03/98 | 27/03/98 |  |  |  |  |  |
| 7B8 | Informe de Resultados V | 1d | 20/03/96 | 20/03/98 |  |  |  |  |  |
| 789 | Informe de Resultados 2 | 1d | 27/03/98 | 27/03/98 |  |  |  |  |  |
| 790 | Prueba de Ajustes | 15d | 23/03/98 | 10/04/9B |  |  |  |  |  |
| 791 | Acept. Sistemas Fase t | Id | 13/04/9B | 13/04/98 |  |  |  |  |  |
| 792 | Migración y Pruebas Fase 2 | 59d | 09/02/96 | 30/04/96 |  |  |  |  |  |
| 806 | Migración y Pruebas Fase 3 | eod | 23/02/98 | 15/06/98 |  |  |  |  |  |
| 820 | Migración y Pruebas Fase 4 | SOd | 16/03/98 | 06/06/96 |  |  | _^________________________ |  |  |
| 834 | Actualización de Sistemas | 106d | 19/12797 | 15/06/98 |  | ^^ |  |  |  |
| 840 | Prueba Integral del Sistema | 21,6d | 01/06/38 | 30/06/98 |  |  |  |  |  |
| 862 | Capacitación | IZBd | 22/12/97 | 17/07/98 |  |  |  |  |  |
| 863 | Inicio | 0w | 22/Í2/97 | 22/12/97 | ^ 22 | I12 ^ |  |  |  |
| 864 | Capacitación usuarios {Grupos 2 y 4) | 105d | 23/0 Z^ 8 | 17/07/98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Page4 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | JTjiBlr Mam* | \Tliirmtl-e | LI±V±IXI11±I.IXIJJJXIJJ^I4XLU+MJL^1 Stwrt | Ttnlati 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i san I inicJo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 SSff í Interior/U PJate/San Martin |  | iDSd | 23/02/98 | 17V0T/98 1 |  |  |  |  |
| £57 JuJuy-FC's i ¦ |  | 10d | 30/03/98 | 10/04/68 |  |  | 1JJJJJJJJ1 ; |  |
| 860 | Jujuy - BRS/Search | 6d | 13/04/99 | 17/04/9B |  |  |  |  |
| 662 | Paraná-PC Fs | 15d | 27/04798 | 15/05/93 |  |  |  |  |
| 86 S | Paraná- BRS/Search | 6d | 18/05/96 | 22/DG/9B |  |  |  |  |
| eea | Catamarca - PC's | 6d | 04/06/98 | 08/05/93 |  |  |  |  |
| aro | Catamarca - BRS/Search | 6d | 11/W9B | 16/0G/98 |  |  |  |  |
| 872 | San Martin (Bs. As) PC's | 2Sd | 02/03/98 | 03/Q4/9B |  |  |  |  |
| 983 | San Martín - BRS/Search | Sd | OG/04/98 | 10/04/98 |  |  |  |  |
| 886 | Salta PC s | 6d | ; 25/05/93 | 29/OGrtB |  |  |  |  |
| S87 | Salta BRS/Search | 5d | 01/06/98 | 05/06/98 |  |  |  |  |
| 839 | La Plata PC's | 3Gd | 20/04/9B | 06/0 e/3 B |  |  |  |  |
| 697 | La Plata BRS/Search | 10d | 08/06/98 | 19/06/93 |  |  |  |  |
| 900 | La Ríoja PC's | Gd | 15/06/66 | 19/06/38 |  |  |  |  |
|  | La Ríoja BRS/Search | 5d | 22TO6/9S | 26/06/93 |  |  | !■■■■■■■■■ |  |
| 904 | Tucumán PC's | 20d | 23/02/38 | 20/03/38 |  |  |  |  |
| 908 | Tucuman BRS/Search | Gd | 23/03/98 | 27/03/98 |  |  |  |  |
|  | Santa Fé PC's | 10d | oi/os/ae | 12/06/98 |  |  |  |  |
| S14 | Santa Fé BRS/Search | Gd | 16/06/93 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 916 | Córdoba PC's | 3Qd | 23/02/98 | 03/04/98 |  |  |  |  |
| 923 | Córdoba BRS/Search | lod | 06/04/93 | 17/U4/9B |  |  |  |  |
| 926 | Santiago del Estero PC's | 10d | 29/06/S8 | 10/07/98 |  |  |  |  |
| 929 | S, del Estero BRS/Search | Gd | 13/07/99 | 17/07/9B |  |  |  |  |
| 931 | CAPITAL | 95d | 23/02/38 | 03/07/38 |  |  |  |  |
| 932 | PCs | 90d | 23/02/9B | 26/06/99 |  |  |  |  |
|  |  | PsgeS 1 |  |  |  |  |  |  |

Page6

| 7 Vo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| í "" 1 |  |  |  | aod | 1fi/D3/98 | 03/07/08 |
| í 9G9 í |  | Capacitación - Grupo J |  |  | 23/02/SS | 03/07/90 |
| 970 |  | Personal de Sistemas |  | 95d | 23;02/93 | 03/07/98 |
| 971 |  | Grupo A < Buenos Aires |  | 2Sd | 23/02/9B | 27/03/S8 |
|  |  | Grupo G - Buenos Aires |  | 2Gd | 23/03/93 | 24/04/9B |
| 9B3 |  | La PJata |  | 20d | 27/CW9S | 22/06/93 |
| 988 |  | Grupo C-Buenos Aires |  | 25d | 26/05/99 | 26/06/98 |
|  |  | Jujuy |  | 20d | 26/0G/38 | 19/06/90 |
| 90S |  | Paraná |  | 20d | 23/02/98 | 20/03/38 |
| 1004 |  | Tucumán |  | 20cJ | 06/04;a& | 01/05/93 |
| 1009 |  | Córdoba |  | 2Cd | 0e/06/9fl | Q3/07/9B |
| 1Q14 |  | Capacitación -Grupo 3- |  | 10üd | 09/02/98 | 26/06/98 |
| 1015 |  | Personal de Sistemas |  | 5d | &4/05/93 | 08/06/98 |
| 1016 |  | BRS/Seareh |  | 5d | 04/05Í98 | oaras/96 |
| 1017 |  | Enteríor/La PJata/San Martín |  | 100d | 09/02/98 | 26/06/98 |
| 1018 |  | Jujuy-PCrs |  | 10d | 3Ü/Q3/9B | 1 a/04793 |
| 1021 |  | Jujuy * BRS/Search |  | Sd | 13/04/96 | 17/04^B |
| 1023 |  | Paraná - PC s |  | 15d | 20/CW98 | 08/06/98 |
| 1027 |  | Paraná- BRS/Search |  | 5d | 11/05/99 | 16/06/98 |
| 1029 |  | Catamarca • PC's |  | 6d | 27/04^8 | 01/05/9B |
| 1031 |  | Catamarca - fíRS/Search |  | 6d | 04/06/98 | 0S/05/9E |
| 1033 |  | San Martin (Bst As) PC s |  | 60d | 02/03/9S | 22^6/98 |
| 1044 |  | San Martin - BRS/Search |  | 5d | 25/05/99 | 29/05/98 |
| 1MB |  | Salta PC's |  | Gd | 18/06/38 | 22/05/9B |
| 1048 |  | Salta BRS/Search |  | 5d | 26/06/98 | 29/06/98 |
| 1050 ..... |  | La Píala PC's |  | 35d | 09/02/9B | 27/03/98 |

|  |  | UuratJc | St*rt ¦ | Finían 7 | LnPT | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / fD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / 1066 | / La Ptata BRS/Scarch |  | aoyaama | I i |  |  |  |  |
| I 1061 | La Rfoja PC s | 5d | OB/OG/98 | 12/DG/9ti I i |  |  |  |  |
| toe 3 | La Rioja BRS/Search | 5d | 16/06^3 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 1065 | Tücumán PC's | 20d | 16/02/93 | 13/03/93 |  |  |  |  |
| 1070 | lúcuma n BRS/Search | Gd | 16/03/93 | 20/03/93 |  |  |  |  |
| 1072 | Santa Fé PC's | 10d | 25/05/9B | OS/QG/98 |  |  |  |  |
| 1076 | Santa Fé BRS/Search | fid |  | 12/06/98 |  |  |  |  |
| 1077 | Córdoba PC's | 30d | 16/02/98 | 27/03/98 |  |  |  |  |
| 1084 | Córdoba BRS/Search | 10d | 3(M03ttfi | 10/04/98 |  |  |  |  |
| 1037 | Santiago de) Estero PCFs | 10d | OB/DG/93 | 19/06/93 |  |  |  |  |
| 1090 | S, del Estero BRS/Search | Gd | 22^)6/9B | 26706/93 |  |  |  |  |
| 1092 | CAPITAL | 9Sd | 16/02/9B | 26/06/98 |  |  |  |  |
| 1093 | PCS | SDd | 16/02^6 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 1112 | BRS/Search | 76d | 16/03/98 | 26/06/98 |  |  |  |  |
| 1130 | Etapa ]¦J * Puesta en Marcha | I8d | 24/06/98 | 17/07/98 |  |  |  |  |
| 1131 | Final, de la ImpL de los slst. mlgrados | 4d | 24/06/98 | 23/D6/98 |  |  |  | i |
| 1132 | Final de la implan*, del sisl doc> | 4d | 2406/98 | 29/06/96 |  |  |  |  |
| 1133 | Coordinación adm y técnica interna | 4d | 30/06/98 | 03/07/98 |  |  |  |  |
| 1134 | Migración de Datos Apllcatlvos | 4d | 30/06/98 | 03/Ü7/9B |  |  |  |  |
| 1136 | Actualización Datos Documentales | 4d | 30/06/36 | 03/07/98 |  |  |  |  |
| 1136 | Arranque Operativo | 5d | 06/07/96 | 10/07/98 |  |  |  |  |
| 1137 | Aceptación definitiva del sistema | 5d | 13KJ7/98 | 17/07/98 |  |  |  |  |
| Page7 ......................... - —--, |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| l\ 1 I' |  |  |
| 1 II |  |  |
| \ II |  |  |
| 1 II |  |  |
| 1 II |  |  |
| 1 II |  |  |
| i? 1 II |  |  |
| 1 II |  |  |
| " 1 11 |  | CO |
| *■ 1 91 1 |  | 01 |
| m B BJ BT |  | S* |
| 1 1 1 |  | m a. |
| 1 1 1 |  |  |
| i 1 II |  |  |
| 1 1 1 |  |  |
| II 1 1 |  |  |
| II 1 1 |  |  |
| v\ 1 1 |  |  |
| 1^1 1 1 |  |  |
| l!« 1 II ^ |  |  |
| Bi'* 1 Bl Bl B^p |  |  |
| 1^1 II _ W |  |  |
| m\ II ¦ 1 |  |  |
| ■ít 1 II II |  |  |
| II II II |  |  |
| rl II ¦¦ |  |  |
| 11 II II |  |  |
| rl ¦¦ ¦¦ |  |  |
| 1 c 1 1 1 1 1 |  |  |
| II II 11 |  |  |
| 1:1 II W 1 |  |  |
| 11 II II |  |  |

| s ^ |  |
| --- | --- |
| ■; ■ |  |
| ,—■ |  |
| .?...................................:..................................................................................................................................................................................................... |  |
| i »»» r r |  |
| R III ll |  |
| * 5 III 1 1 |  |
| C fl 1 a B H |  |
| £ *~ ^K ^H ^¦ ^B ^¦ |  |
| i 111 » » 1 1 |  |
| w 1111 f 1 1 r r |  |
| f\< lililí 1 1 1 |  |
| H ^ 1 1 B B fl B B B B |  |
| íl lililí 1 1 1 |  |
| 1 1II1 1 1 1 1 fl |  |
| P lililí 1 1 II |  |
| Hf fJ ^b ^B SI Bfl Bfl ^^ wfl SJ vj Be ^p. |  |
| í iiiiirifir ri ii |  |
| i lili ^L III III II II | oí |
| 1 ^ B B B fl B^ fl II III 1 fl B se | úi |
| B C¦ ^¦ ^¦ ^E ^¦ ^V ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^B ^H | Q> |
| B 5 ■■ ■■ 1 Bfl B ■■ Sfl Va Sa ■■ ■VJ BS ■■ BbW Sal Hfl | cq |
| 1 - llllllll III ¦¦ ¦ l l | Ü_ |
| l D llllllll III ll III |  |
| I9 llllllll III II III |  |
| r llllllll III MI III |  |
| w llllllll III III III |  |
| t; llllllll III III III |  |
| I ^ llllllll III III III |  |
| 1° llllllll III III III |  |
| I-*..................■........................- 1......1.....1 II I---1-1..............1 II..........-I-J.....1...............1 1 1 |  |
| i „' 1 lililí III III III |  |
| 1^1 lililí llil llllllll |  |
| IT I lilla III 1 Illllll |  |
| ■B§ b btIIIII III IK^IIIIIII |  |
| 1^ SB IIIIAII III Illllllll |  |
| ^H¦^ " nflfl¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^B ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^B ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ ^¦ |  |
| j¦o h&b 1 ^] B B bI ^m fl 1 fl fl 1 1 B B ^1 ^r ^1 ^1 |  |
| 1 n ^j^ft&H i~~lflk IbIII III Illllllll |  |
| 1 ^1 í Illll III IIILIIIIL |  |
| i~i i Illll III III 1 III |  |
| [si i illll III III lili | ..... |
| BI ^ Illll III 111 1111 1 |  |

| r |  |
| --- | --- |
| & %} W ■" ^^*. ^^ ^^ O ^^r ^^T ^^T ^^L. gm^ ^^l |  |
| i lí Ir r I |  |
| t i i ii lili |  |
| t- ^V ^M ^K ^M ^M ^b ^B ^¦ | V CL |
| i [y il 111 [1 ¦ ¦ |  |
| _ lili III lili |  |
| \ III 1 1 rll 1 1 |  |
| i iiiifiiriiii |  |
| iii |  |
| ¦¦U¦l UN ¦ |  |
| i Mili II II 1 |  |

| '!.............¦ ...................................... ? 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 1 ¡? 1 1 |  |  |  | rltfl |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | r |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  | 8. ID EL |
| '? l 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  | 1111 1 1 |  |  |  |
| II r |  |  |  | x—1 1 1 1 1 1 |  |  |  |
| II i |  |  |  |  |  | 1 lili 1 1 |  |
| II...................I................................................... |  |  |  | 4 |  | 1 |  |
| n_ i i i .................. |  |  |  |  |  |  |  |
| -II 1 |  |  |  | fifflj kBgg |  | 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| II 1 |  |  |  |  | r | ■ lili 1 1 |  |
| III .i |  |  |  | RSQH IUHI ■H | m lili 1 1 |  |  |
| ? 1 1 ^ 1 ms H H |  |  |  | ' llalli |  |  |  |
| Mili 1 | ■OhIHhI BoSB^HT BPBfffl B8MB |  |  | Mili |  |  |  |
| lili I | HHH HnH |  |  | 11 1 1 1 |  |  |  |
| 1 | BwbH H^BB HSHfl ■flH^vfll | B39S BSHH B............ |  |  |  |  |  |
| iLLLLI I | BBHH HHmH HHH ^^^^H |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■i; jf* ^M mí S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | r |  | [' |  | V | I |
| f 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 1 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 |
| 1 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ^1 H r«j |
|  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 11 | 1 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | I | [ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  | '...........i ■■ "fl ■' j |
| mt *" 1 ^K pj1""-^!........■..■■ |  |  |  |  |  |  |  |  | r |  |  |  |  |

| 6? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Q i f |  |  |  |  |  |
| ¡írrr |  |  |  |  |  |
| U i | Ir |  |  |  |  |
| ílt | r 11 | I |  |  |  |
| ! | 1 M |  |  |  |  |
| III 1 | 1 1 |  |  |  |  |
|  | _ 1 | 1 |  |  | O) ÍTJ Ü_ |
| II | [ |  | y 1 |  |  |
| M 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| II1 M | 1 | II |  | r |  |
| II11 | r 1 |  |  |  |  |
| ¡MI | 1 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 1 |  |  |  |  |
|  | L 1 | i | .....■■■■■ ■■'■.................^v |  |  |

| i 5 | T*— n. ? i** |  | [ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 É~ | JL FIBI mv r^™ ■ |  |  |
| 1 | D í |  |  | 1 |  |  |
|  | ■* ,________________'---------- 1 |  | [ Ifl |  |  |  |
| 1 | r r * | i | III |  |  |  |
|  |  |  | 111 |  |  |  |
| 11 | 3 |  | III |  |  |  |
| 1 i |  |  | III |  |  |  |
| I | j r |  | 111 |  |  |  |
| ! | í 3............ |  | III |  |  | Q_ |
| 1 |  |  | III |  |  |  |
|  | D |  | mi |  |  |  |
|  | ¡I |  | í |  |  |  |
|  |  |  | ( III |  |  |  |
| 1 |  |  | > III |  |  |  |
|  | y |  | III |  |  |  |
| 1 | b ■HJ | r | 1 1 |  |  |  |
| 1 | M i ■■ |  | 1 1 |  |  |  |
| 1 | ^—----------------------------- |  | ¦ ¦ |  |  |  |

|  | r |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Task | KMHH | ^11 Summary ^p^^Hi^^^ Rolled Up Progness ■MM^HliHIl^ |
|  | Pro)eet; Date: 26M 2/97 | Progress |  | ■^ Rolled Up Task HH^BR^H |
|  |  | Miles tone |  | Roíted Up Mllestone O |
|  |  |  |  | Pagel 5 |

| / tD |  |  | start ' |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i t | ¡Corto Suprema de Justicia «fe Ja NacJón |  | 19/12/97 | 0E/HB/9S |  |  |  |  |
| 2 | [ Etapa r" Definición y Planificación | izd | 19/12/97 | 04/02/98 | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 9 | Etapa II - Desarrollo de las actividades | 129d | 19J12/37 | 17/07/93 | Unisys/CSJN | ^* | ¡_____________^_____________________________11 |  |
| 10 | Instalación | H6d | 19/12/97 | 30/06/38 | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 546 | Solución Documental | 102d | 19/12/97 | 10/06/98 | Unisys/CSJM |  | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |  |
| 767 | Migración | 116,5(1 | 19/12/97 | 30/06/99 | Unlsys/C&JM |  |  |  |
| 76Q | Análisis y Acuerdos grales | 39d | 19/12/97 | 13/03/88 |  |  |  |  |
| 769 | Inventarío de Sistemas | 32d | 19/12/97 | 04/03/96 | CSJN-Unisys | HB^hBh^Bh^BH^H^HBB^BaBB>EB»BBBBBBBBBBflHh^h^ |  |  |
| 770 | Entrega Doc. Inventarío | Od | 0403/96 | 04/03/93 | Unisys |  |  |  |
| 771 | Aceptación Ooc. Inventarío | 2d | 05/03/96 | 06/03/96 | CSJN |  |  |  |
| 77Z | Acuerdos de Migración | ISd | 02/02/98 | 25/02/98 | CSJN - Unisys |  |  |  |
| 773 | Entrega Doc. Acuerdos | 1d | 26/02/98 | 26/02/98 | Unisys |  |  |  |
| 774 | Aceptación Ooc. Acuerdos | 2d | 26/02/98 | 27/02/96 | CSJN |  |  |  |
| 776 | Plan gral. de Pruebas | 12d | 23/02/98 | 10/03/98 | CSJN-Unisys | H |  |  |
| 776 | Entrega Doc. Plan Pruebas | 1d | H/03/98 | 11/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 777 | Aceptación Doc. Pruebas | 3d | 11/03/96 | 13/03/96 | CSJN |  |  |  |
| 778 | Migración y Pruebas Fase 1 | 60d | 19/12/&7 | 13/04/96 |  |  |  |  |
| 779 | Preparación entrega | 3d | 19/12/97 | 23/12/97 | CSJN |  |  |  |
| 7BD | Entrega Sistemas a mÉgrar | Od | 23/12/97 | 23/12/97 | CSJN |  | • |  |
| 781 | Análisis Sistemas recibidos | iad | 29/12/97 | 20/02/98 | Un&ys |  |  |  |
| 782 | Migración Sistemas Fase 1 | 27d | 0BO2/98 | 13/03/98 | Unisys |  | \ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | • | ■I-I-I-B1^^ |
| 783 | Conversión de datos prueba | 16d | 12/02/96 | 05/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 784 | Pruebas Internas | 22d | 13/02/98 | 20/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 785 | Documentación | 22d | 19/02/96 | 20/03/96 | Unisys |  |  | ■HHIIH H |
| 786 | Entrega Sistemas migrados | Od | 16/03/96 | 1OT3/98 | Unisys |  |  |  |
| 787 | Prueba de Sistemas | 10d | Í6/O3/98 | 27/03/98 | CSJN V |  |  |  |
|  |  |  |  | Pagel |  |  |  |  |

| 7 fD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 730 í informe de Rehurtados i |  | 1d |  | 20/03^6 |  |  |  |  |
| ( 7S& 1 ínformede Resultados 2 |  | 1d | 27/03/96 | 27/03/98 |  |  |  |  |
| 730 | Prueba de Ajustes | 15d | 23/03/96 | 10/04/9B | CSJN |  |  |  |
| 791 | Acept Sistemas Fase 1 | 1d | 13/04/98 | 13/04^8 | CSJN |  |  |  |
| 792 | Migración y Pruebas Fase 2 | S9d | 09/02/SB | 30/04^8 |  |  |  |  |
| 793 | Preparación entrega | 3d | 09/02/96 | 11/02^8 | CSJN |  |  |  |
| 794 | Entrega Sistemas a migrar | Od | 11/Ü2&B | H/02/98 | CSJN |  |  |  |
| 796 | Análisis Sistemas recibidos | 20d | ^7/ü2J9B | 16/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 796 | Migración Sistemas Fase 1 | 2B,5d | 25JQ2I9Q | 06/04^3 | Unisys |  |  |  |
| 797 | Conversión de datos prueba | 18p5d | OAÍO^B | 3(M33^e | Unisys |  |  |  |
| 79G | Pruebas internas | 23fc5d | 1MH08 | 13M96 | Unteys |  |  |  |
| 799 | Documentación | 23,Sd | 11/03^9 | 13/04/96 | Unisys |  |  |  |
| 800 | Entrega Sistemas migrados | Od | 0&04^6 | 06/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 301 | Prueba de Sistemas | lOd | 06/04^6 | 20/04/98 | CSJN |  |  |  |
| 302 | Informe de Resultados 1 | Id | 13/04/98 | 13/04/98 | CSJN |  |  |  |
| 803 | informe de Resultados 2 | 1d | 20/04^8 | 21/04/98 |  |  |  |  |
| B04 | Prueba de Ajustes 1 | 12d | 1^04/98 | 29/04/98 | CSJN |  |  |  |
| BQ6 | Acept Sistemas Fase 2 | 1d | 30/04/98 | 30/04/98 | CSJN |  |  |  |
| BOB | Migración y Pruebas Fase 3 | «Od | 23/02^8 | 1S/06/S3 |  |  |  |  |
| B07 | Preparación entrega | 3d | 23«}2^8 | 25/02^8 | CSJN |  |  |  |
| BOB | Entrega Sistemas a mígrar | Od | 25/02/98 | 25/02^6 | CSJN |  |  |  |
| flÜ9 | Análisis Sistemas recibidas | 1Q,9d | 03/03/93 | 30/03*6 | Unísys |  |  |  |
| B10 | Migración Sistemas Fase i | 28(5d | 11/03/98 | 20704^8 | Unisys |  |  |  |
| 811 | Conversión de datos prueba | 18,5d | 18/03/93 | 13/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 812 | Pruebas Internas | 23k5d | 25/03/98 | 27/04/&8 | Unisys |  |  |  |
| 813 | Documentación | 23É5d | 25/03/98 | 27/04^8 | Unisys |  |  |  |
|  |  | Page2 |  |  |  |  |  |  |

|  | / Tfl»K Ñama .................. | [ Óurat Je |  | f±lnl*H 1 |  | wT""1,1 W3 \ W3 ; V^4 \ V^S \ \NS \ VSÍ7 \ W& V ANO V NNlQ \\ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f B-14 | / Entrega Sistemas m [grados |  |  | 2Ü/04/9S | Untsys I i |  |  |  |
| sts | ¦ Prueba de Sistemas | lOd | 20/04/98 | 04A>5^8 | CSJN |  |  |  |
|  | Informe de Resultados 1 | ^d | 27KW9B | 27/04/98 | CSJN |  |  |  |
| 817 | Informe de Resudados 2 | 1d | 04/0&Sa | 0SA>5S8 |  |  |  |  |
| 818 | Prueba de Ajustes | I3d | 2070493 | 14/05/93 | CSJN |  |  |  |
| 919 | Acepr Sistemas Fase 3 | id | 15/05^3 | isto™ | CSJN |  |  |  |
| BZO | Migración y Pruebas Fase 4 |  | 1GW3/913 | 05/06/98 |  |  |  |  |
| 821 | Preparación entrega | 3d | 16/03/98 | 16/03/98 | CSJN |  |  |  |
| 822 | Entrega Sistemas a migrar | Od |  | fa/03/96 | CSJN |  |  |  |
|  | Análisis Sistemas recibidos | 19,5d | 24^)3/96 | 2OTO4^8 | Unisys |  |  |  |
| BZ4 | Migración Sistemas Fase 1 | 28,5d | ÜMQAf9B | 11/05^8 | Unisys |  |  |  |
| 925 | Conversión de datos prueba | 18,5d | GBrtM/98 | 04^)5^8 | Unisys |  |  |  |
| 826 | Pruebas internas | 23É5d | ^$I04¿9B | 18/05^8 | Unisys |  |  |  |
| 827 | Documentación | 23h5d | 15/04^8 | 18/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 328 | Entrega Sistemas migrados | Od | 11/05/98 | 11/05/98 | Unisys |  |  |  |
| B2B | Prueba de Sistemas | 10d | 11/05/98 | 25/05/98 | CSJN |  |  |  |
| 830 | Informe de Resultados 1 | 1d | 18/05/96 | 1&/05/3B | CSJN |  |  |  |
| 831 | Informe de Resudados 2 | 1d | 25/05/98 | 2&osaa |  |  |  |  |
| 832 | Prueba de Ajustes | 13d | 19/05/96 | 04/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 833 | Acept. Sistemas Fase 4 | W | 05/06/98 | 05/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 834 | Actualización de Sistemas | iMd | 19/12/97 |  |  |  |  |  |
| B3G | Actualización Fase 1 | 45d | 14/04/96 | 15/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 836 | Actualización Fase 2 | 32d | 01/05/38 | 15^)6^8 | CSJN |  |  |  |
| 837 | Actualización Fase 3 | 20t5d | 18/05/98 | 15/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 838 | Actualización Fase 4 | 5,5d | 03/06/96 | 15/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 339 | Soporte Actualización (Asist. Técnica) | 1d | 19/12/97 | 19/12^7 | Unisys | 1 |  |  |
|  |  |  |  | PageS | I |  |  |  |

|  |  |  | StdTt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 940 / Prueba integrar del SjstefTHk |  | 21,6d |  | 3D/0fi/98 j 1 |  | ■ | ^H t |  |
| B41 | ! Preparación de paquetes | 4.5d | 08^36^8 | 12rt36«8 | I |  |  |  |
| 842 | Aceptatción de paquetes | 0,5d | 12/06S6 | 12rt)6/9a | CSJN |  |  | ■ |
| 343 | Plan de Pruebas Integrales | 6h5d | 01/06^98 | 09/06/98 | CSJN- Unisys |  |  |  |
| 844 | Entrega Plan de Pnjebas | 1d | 10í06^8 | 10A)6«8 | Unisys |  |  |  |
| 846 | Aceptación Plan de Pruebas | 1,Stf | 11/06/96 | 12/06/98 | CSJN |  |  |  |
| 846 | Pniebas Integrales | 45d | 15/06/93 | 19/06^S | CSJN |  |  |  |
| 847 | Informe de Resultados | 1d | 13/06/98 | 19/06/98 | CSJN |  |  |  |
| B4B | Ajustes finales | 2,5d | 22/06/9S | 24/0&98 | Unisys |  |  |  |
| 849 | Prueba de Ajustes | 1,5d | 2SÍQ6Í9S | 26/D6^B | CSJN |  |  |  |
| 850 | Entrega Diccionario de Datos | Id | ^29/06/96 | 29«^5 | Unisys |  |  |  |
| 361 | Aceptación Sistema integral | 1,5d | 2BÍÜ6ISS | 30^)5^8 | CSJN |  |  |  |
| 852 | Capacitación | 12Bd | 22/12/97 | 17/D7/9B | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 113a | Etapa NI - Puesta en Marcha | 18d | 13/07/98 | O6/DB/98 | LJnísys/CSJN |  |  |  |
| Page4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| u |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| i¦ 1 n |  |  |  |  |
| 1 1 |  |  |  |  |
| J1 I y +....................................................................................................... |  |  |  |  |
| il II 1 |  |  |  |  |
| f\ 1 1 1 |  |  |  |  |
| ! 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| b¦ 1 1 __k 1 |  |  |  |  |
| -1 lili |  |  |  |  |
| gl lili |  |  |  |  |
| ? 1 lili |  |  |  |  |
| "* 1 lili |  |  |  |  |
| ^ I lili |  |  |  |  |
| " I lili |  |  |  | U7 |
| 81 lili |  |  |  | & |
| £ 1 lili |  |  |  | o a. |
| 1^ l lili |  |  |  |  |
| $¡\W lili |  |  |  |  |
| -1 lili |  |  |  |  |
| s 1 lili |  |  |  |  |
| r 1 lili |  |  |  |  |
| £ 1 III |  |  |  |  |
| o? i i i i ....................................■■...........................■.....■■■■■ |  |  |  |  |
| fi lili |  |  |  |  |
| - 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| ;; lili |  |  |  |  |
| ^ lili » |  |  |  |  |
| F 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| 1 1 II 1 |  |  |  |  |
| lili 1 |  |  |  |  |
| Li ............¦.....1 1.1............................ ¦ |  |  |  |  |
| : lili 1 |  |  |  |  |
| ^ lili 1 M |  |  |  |  |
| L 1 1 1 1 1 ■ |  |  |  |  |
| lili 1 ™r ■ S ! |  |  |  |  |
| INI 1 ¦f |  |  | _l BH |  |
| lili» 1 II |  |  |  |  |
| Mili i i^-¥l i II |  |  |  |  |
|  | r^ i 1 ¦ | ^^^^^^^l J^^^^l^l B^HhdAI III |  |  |
| ] 111111 | jipIH _____ Ib____í ^^1 __^__H 1 ütr31 I I _-_-_sn________....... rdusi m_n ^m R__Mf |  |  |  |

| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! ■................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %.........■................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 «----------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h........................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \l -■■...................-........................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¡r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| íl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ? .............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r" !S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (O |
| 1} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o_ |
| ib » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¡;N fl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E f j^1 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i¡ 1 ni B 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | k Rflffl B | HMH HHHI 1 B 111 |  |  |  |  |
| It 1 |  |  |  |  | B 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 9 | ¡I I lili |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BH | a BS9 ■ SH nü BH I^H |  |  |  |  | i |
| ■ t R999 ^1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 b88#B ^^1 |  |  | s | I | ▲ ra 1 fl B _T t ¦ Hfl |  |  |  |  |  |
| ■ ^i CBIB ^1 |  |  | H Hi 1 BB ^fl H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B K 1 H H H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B Bl 1 HI m wi bh¦ Bffi |  |  |  |  |  |  |  |
| le 1 B 1 | B^9 BhB¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r 1 | BH RB H¦ |  |  | i i B 1 |  | S^fli HHBi ^IBat ^^^h ^^^^n ^^^^Q- HB BBh i" |  |  |  |  |
| ^H. _, ^^H HiHfl hhbmB UHHH BiBHi UHSh ^^1 ^^^^c i ^^ ^^^^^h B^^^S^^^I^vl E^iv^3^9^)E Jifl^lO^lOI IB^lE^IBI ■v^S^^DH ^^^^^1 |  |  |  |  |  | ■ 91 |  |  |  |  |
| B '\ B BhH BBBB WWW HHB BBBBj ^¦ HBRt flHfl 1 1 r* ^¦ mhq jBnfl BbhI ^i ^^ ^¦ h^HI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iifi 1 B n n 1 H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 '^ ^¦ HSfl HB^B mHS 1 B BHH 1 :í hI BSh H8HB hhbI 1 hI cm. DBlH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lh 1 B ¡1 JÉ--- 1 ¦-ffl— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1^ B fifij HH |  | ........................ B .I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| li> B ^Bi fflm |  | 1 if*A |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | %. m w |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |

|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | - |  | ^^r BBB fl^H ta^n n^Bt ■p ^^f^ ^^^^B ^^^^H ^^^^H ^^^^B 1 lili |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .................r...................................................... |  |  |  |  |  | 1----H----BB—BJBJ—^■"r^^ ^_ FtBB 1 ^B ^M ^B BB B ^H ^H BB BB B BbB SBI BB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | _t_ Utmm | 1 1 111 ■ 1 1 1 1 ttSX ^M ^b^B IMbbI 9BG |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | HMPUfl |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | BBVfl aBH BIBflBV 'BKflBBI B^BbVC ■ IB mJm | 0. |
|  |  |  | —i— "™^* H |  | 1 |  |  | ¿~V 111 |  |  |
| 1 |  | HíG----------^ | MJBH 1 yHH S^n ^1 B89 Un bb ^i nn DHB9 |  |  |  | I 1 iH |  |  |  |
| 1 | ; i |  | BBB________---^H mUOt__BBmi— HBBS ■ ^H y¦ b^b! KS8fl BbBB 1 BMH BBB BJ ^^9 I^S BBBI DDflB99 BBBSDfl bB ^Bfl UfloM |  | B |  | BDh ^^H ^■■■1 BBB ^M WB I 11 bbBBh BBB] BBBBBff IQfljBH ^^¦ HHHR |  |  |  |
| 1 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 1 | m m |  |  | wjBBm i | 1 uBBb |  |  |
|  |  |  | i | 1 1 ' ffifffl BflfflH Uffi3 HflHH —! |  | L |  | H rBfi |  |  |
| 1 |  |  | 1 1 | ir i |  |  |  |  |  |  |
|  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  | ___i |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ÍTirmtt Ñama | tJt±ra«lc | Bl*rt |  | RuiIMnitUti WÍ Ü VSrl 1 W5 \ VST4 1¦ VMS ^ V^B \ VMT ^ WB \ W& \ Ny^Tl \\ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ¡Corte Suprema de Justicia de la NacJón | 142cf |  |  |  |  |  |  |
| ' 2 | Etapa I - Definición y Planificación | 12d | 1&/12«7 | 04/02^8 | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 9 | Etapa H - Desarrollo de Jas actividades | 129rf | WA2JS7 | 17/07/9B | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 10 | Instalación | 116d | -\Bn2B7 | 30/0G/9S | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 546 | Solución Documental | 102d | 1 fl/12^7 | 10/06/96 | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 767 | Migración | 115,6d | 19/12/97 | 30/06/98 | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 362 | Capacitación | 12fld | 22/12/97 | 17/Ü7/9B | Unisys/CSJN |  |  |  |
| 853 | inicio | Ow | 22/12/97 | 22/12OT | Unisys |  | 1/12 |  |
| 3*4 | Capacitación usuarios (Grupos 2 y 4) | 105d | 23/02/98 | 17/07/98 | Unisys |  |  |  |
| BSS | Inicio | Dw | 23/02/98 | 23/Ü2/98 |  |  |  |  |
| 856 | Interior/La Plata/San Martin | 106d |  | 17V07/9B |  |  |  |  |
| 867 | Jujuy-PC's | lOd | 30/03/98 | 10/D4/SQ | 30 |  |  |  |
| 858 | grupos 1 y 2 | Stí | 30703^8 | 03/04^6 |  |  |  |  |
| S53 | grupo 3 | 5d |  | 10/04/98 |  |  |  |  |
| 860 | Jujuy - BRS/Search | 5d | 13/04/96 | 17/04/98 |  |  |  |  |
| 8G1 | Grupo 1 | 5d | 13/0^96 | T 7/04/96 |  |  |  |  |
| 062 | Paraná-PC s | I6d | 27/04/98 | 16/05/98 |  |  |  |  |
| 863 | grupos 1 y 2 | 5d | 27W98 | 01/05/98 |  |  |  |  |
| 864 | grupos 3y4 | 5d | 04/05/96 | 08/05/93 |  |  |  |  |
| 866 | grupo 5 | 5d | 11/05/98 | 15/05/96 |  |  | ■ i |  |
| BffG | Paraná *- BRS/Search | 5d | 1S/DG/d« | 22/05/98 |  |  |  |  |
| 867 | Grupo 1 | 5d | 13/05/98 | 22/05/96 |  |  |  |  |
| 868 | Catamarca-PC s | 5d | 04/0fim | 08/05/9B | 20 |  |  |  |
| as» | grupos 1 y 2 | 5d | 04/05/96 | OS«)5^6 |  |  | ■ |  |
| 870 | Catamarca * BRS/Search | 5d | 11/06/98 | 15/06/99 |  |  |  |  |
| 871 | Grupo 1 | 5d | 11^05^8 | 15/05/96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Page 1 |  |  |  |  |

| H^ia-i-M |  |  | Stort | ....................... aj | —i—LKfjt*f------.....-------^¦rth.y~...... ^SSsF" ^''' " n-\nm \ «zrf% v\ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / lEf / TAítU Njf m* |  |  |  | ^tnlíh 1 |  |  |  |  |
| Í S72 í San Martín (Bs, As) PC's |  |  | 02/03/9S 03704/98 |  | 90 1 i |  |  |  |
| 1 973 | grupos t y 2 | 5d | 02/03/98 | 06/03S8 |  |  |  |  |
| 874 | grupos 3 y 4 | Sd | 09/03/98 | 13rt>3M |  |  |  |  |
| 376 | grupos 5 y 6 | 5d | 16/03/98 | 20/03^8 |  |  |  |  |
| 878 | grupos 7 y 8 | 5d | 23/03/96 | 27/03^8 |  |  |  |  |
| 877 | grupo 9 | 5d | 30/03/96 | 03/04^6 |  |  |  |  |
| 878 | grupos 1 y 2 | 5d | 02/03/98 | 06/03^8 |  |  |  |  |
| 87» | gmpos3y4 | Sd | 09/03/96 | 13/03/98 |  |  |  |  |
| B8G | grupos S y 6 | 5d | 16/Ü3/9S | 20/03/596 |  |  |  |  |
| 881 | grupos 7 y B | Sd | 23/03/98 | 27/03/96 |  |  |  |  |
| as 2 | grupo 9 | 5d | 30/03/98 | 03/04/98 |  |  |  |  |
| 883 | San Martín -BRS/Search | Eá | 06/04/9B | 10/04/98 |  |  |  |  |
| 884 | Grupo 1 y 2 | 5d | 06/04/96 | 10/04/98 |  |  |  |  |
| Bfl5 | Salta PC s | Sd | 25/05/98 | 29/GG/98 | 20 | a |  |  |
| 889 | grupos 1 y 2 | 5d | 25/05/96 | 29/05/98 |  |  |  |  |
| 3B7 | Safta BRSJSearch | 5d | 01/06/93 | 05/06/9B |  |  |  |  |
| B88 | Grupo 1 | 5d | 01/06/95 | 05/06/96 |  |  |  |  |
| 889 | La Plata PC s | 3Sd | 20/04/98 | 05/0S/98 | 130 |  |  |  |
| aso | grupos 1 y 2 | 5d | 20/04/98 | 24^)4^8 |  |  |  |  |
| 891 | grupos 3 y 4 | 5<J | 27/04/96 | 01/05/96 |  |  |  |  |
| 892 | grupos5y6 | 5d | 04/05/98 | O8W35^8 |  |  |  |  |
| 093 | grupos 7 y 8 | 5d | 11/05/93 | 15/05/96 |  |  |  |  |
| 894 | grupos 9 y 10 | 5d | 16705/98 | 22/Ü5/9B |  |  |  |  |
| 09G | grupos 11 y 12 | 5d | 25/05/96 | 2S/05/98 |  |  |  |  |
|  | grupo 13 | 5d | 01/06/96 | 05/06798 |  |  |  |  |
| 397 | La Plata BRS/Seanch | 10d | 0a/O6/98 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- |  | Page2 |  |  | i |  |  |  |

| ^^^^^^^P^^^^^^^^P^^^^^^^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^P^H^^^^^^^^^I^F |  |  | ^ 1 n 1 lITTniniwnnB S-larX | IFtRtSTl \ | R«4»on«4t>la \VV1 1 yy^ 1 VW3 \ SAJA ^ W5 \ VYO \ V*/7 V \N& \ V\Mí ^ VM1O \\ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / BBB I Grupo T y 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 899 | Grupo 3 | 5d | 15/06/36 | 1 3lí"^/Or CÍO |  |  |  |  |
| 900 | La Rioja PCs | Sd | 1B/0G/3B | 19/06/98 | 20 |  |  |  |
| 301 | grupos 1 y 2 | 5d | 15/06/98 | 19/06^8 |  |  | ■ |  |
| 902 | La Rioja BRS/Search | Sd |  | 26/06/9B |  |  |  |  |
| 903 | Gaipoi | 5d | 22^6/98 | 26/06^6 |  |  |  |  |
| 304 | Tucumán PC's | zod | 23/02/33 | 20/03/93 | eo |  |  |  |
| 905 | grupos 1 y 2 | 5d |  | 27/02/98 |  |  |  |  |
| 90S | grupos 3 y A |  | 02/03/98 | 06/03/96 |  |  |  |  |
| 307 | grupos 5 y 6 | 5d | 09/03/36 | 13/03^5 |  |  |  |  |
| 908 | grupos 7 y 6 | 5d | 16/03/9B | 2D/O3BB |  |  |  |  |
| 909 | Tucüman BRS/Search | Gd | 23/03/98 | 27/03/9& |  |  |  |  |
| 910 | Grupo 1 | 5d | 23/03/96 | 27/03/98 |  |  |  |  |
| 911 | Santa Fé PCs | 10d | 01/05/93 | 12/06/98 | 40 |  |  |  |
| 912 | grupo 1 y 2 | 5d | moma | 05/06/98 |  |  |  |  |
| 913 | grupo 3 y 4 | 5d | oemge | 12/06/96 |  |  |  |  |
| 914 | Santa Fé BRS/Search | Gd | 1G/06/9B | 19/0 6/9 G |  |  |  |  |
| 31Í | Grupo 1 | 5d | 1&06©B | 19/06/58 |  |  |  |  |
| 316 | Córdoba PCs | 30d | 23/02^6 | 03/04/98 | 120 |  | F |  |
| 917 | grupos 1 y 2 | 5d |  | 27/02/98 |  |  |  |  |
| 91S | grupos 3 y 4 | 5d | 02^3/93 | 06/03/96 |  |  |  |  |
| 919 | grupos 5 y 6 | 5d | 09/03/96 | 13703/98 |  |  |  |  |
| 920 | grupos 7 y 3 | 5d | 16/Q3&B | 20/03/98 |  |  |  |  |
| 921 | grupos 9 y f 0 | 5d | 23A)3^ | 27/03/98 |  |  |  |  |
| 9ZZ | grupos 11 y 12 | 5d | 30/03/96 | 03/04/96 |  |  |  |  |
| 923 | Córdoba BRS/Search | 10d | 06/04/98 | 17/04/3S |  |  |  |  |
|  |  | Page3 |  |  |  |  |  |  |

| / to |  | Duratic | start | Flnlmh 1 |  | V\M 1 W3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j 92* | I Grupo i y 2 |  | 06/04/98 |  |  |  |  |
| 925 | 1 Grupa 3 | Sd | 13/04^8 | 17/04^8 |  |  |  |
| 926 | Santiago def Estero PCJs | 10d | 29/06/98 | 10/07/99 | 30 |  |  |
| 927 | grupos 1 y 2 | 5d | 29^06)98 | 03/07/98 |  |  |  |
| 92B | grupo 3 | 5d | Q6Í07I9& | 10/07/98 |  |  |  |
|  | S, def Estero ERS/Search | 5d | 13/07/98 | 17/07/98 |  |  |  |
| 930 | Grupo 1 | 5d | 13/07/98 | 17/07/98 |  |  |  |
| 931 | CAPITAL | S6d | 23/02/9S | 03/07/98 |  |  |  |
| 932 | PCS | 90d | 23/02/98 | 26/06/98 |  |  |  |
| 933 | Gmpos 1 a 16 | Sd | 23fü2fB8 | 27/02/96 |  |  |  |
| 934 | Grupos 17 a 32 | 5d | 02/03/98 | 0&03/96 |  |  |  |
| 935 | Grupos 33 A 46 | 5d | 09/03/98 | 13/03/98 |  |  |  |
| 93G | Grupos 49 a 64 | 5d | 16/03/98 | 20KJ3/98 |  |  |  |
| 937 | Grupos 65 a 60 | 5d | 23/03^8 | 27/03/98 |  |  |  |
|  | Grupos 81 a 96 | Sd | 30/03/98 | 03/Ü-V98 |  |  |  |
| 939 | GRJpos97a 112 | Sd | 06^04/93 | 10/04^8 |  |  |  |
| 840 | Grupos 113 a 126 | Sd | 13/D4&B | 17/04^8 |  |  |  |
| W1 | Grupos 129a 144 | Sd | 20704^8 | 24/04^98 |  |  |  |
| 942 | Grupos 145 a 160 | 5d | 27/04/98 | 01/05/98 |  |  |  |
| 943 | Grupos 161 a 176 | Sd | O4A35/96 | 0G/Ü5/9G |  |  |  |
| 944 | Grupos 177 a 192 | 5d | 11/05Í98 | 15/06^98 |  |  |  |
| S46 | Grupos 193 á 208 | 5d | 18/05/98 | 22/05/98 |  |  |  |
| 946 | Grupos 209 a 224 | 5d | 25/05/98 | 29/05^6 |  |  |  |
| 947 | Grupos 225 a 240 | 5d | 01/06/96 | 05/06/98 |  |  |  |
| 949 | Grupos 241 a 256 | 5d | 06/Ü6/9S | 12/06/96 |  |  |  |
| 949 | Grupos 257 a 272 | Sd | 15/06798 | t9/06/9B |  |  |  |
| Page4 |  |  |  |  |  |  |  |

| f ¦D |  | bura»c |  | Flntmh I | K«*pan*afak« ¦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 960 | / Grupos 273 a 2B7 | Sd | ■ |  |  |  |  |  |
| f 961 | BRS/Search | sod | 16/03/9B | 03«l7/9fi | ......... |  | ■ |  |
| 952 | Grupos 1 a 8 | 5d | 16/03/98 | 20^98 |  |  |  |  |
| 963 | Grupos 9 a 16 | 5d | 23/03/98 | 27/03798 |  |  |  |  |
| 964 | Grupos 17 a 24 | 5d | 30/03/98 | 03/04/98 |  |  |  |  |
| 955 | Grupos 25 a 32 | 5d | 06/04/98 | 10/04/98 |  |  |  |  |
| 958 | Grupos 33 a 40 | 5d | 13/04/98 | 17/04/98 |  |  |  |  |
| 967 | Grupos 41 a 48 | 5d | 2Q/Ü4/&B | 24/04/98 |  |  |  |  |
| 968 | Grupos 49 a 56 | 5d | 27/04/9B | OÍ/05/98 |  |  |  |  |
| 959 | Grupos 57 a 64 | 5d | 04/05/98 | 06/05/93 |  |  |  |  |
| 960 | Grupos 65 a 72 | Sd | 11/05/98 | 15/05/98 |  |  |  |  |
| 961 | Grupos 73 a 60 | Sd | 18/05/98 | 22/05/98 |  |  |  |  |
|  | Grupos 81 a 66 | 5d | 25/05/98 | 29/05/36 |  |  |  |  |
|  | Grupos 89 a 96. | 5d | 01/06/98 | 05/06/96 |  |  |  |  |
| 964 | Grupos 97 a 104 | Sd | 08/06/98 | 12/06/98 |  |  |  |  |
| 966 | Gfupos10Sa112 | 5d | 15/06/96 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 966 | Grupos 113 a 120 | 5d | 22/06/96 | 26/06/98 |  |  | 1 |  |
| 967 | Grupos 121 a 128 | 5d | 29/06/98 | 03/07/98 |  |  |  |  |
| 968 | Grupos 129 a 133 | 5d | 29/06798 | 03K)7/98 |  |  |  |  |
| 98» | Capacitación - Grupo E | 96d | 23/02/98 | 03/07/96 |  |  |  |  |
| 970 | Personal de Sistemas | 96d | 23/Q2/98 | 03/07/98 |  |  |  |  |
| S71 | Grupo A - Buenos Aires | 26d |  | 27/03/93 |  |  |  |  |
| 972 | Introducción Unix | Sd | 23/02/9B | 27/02/98 |  |  |  |  |
| 973 | Administración Unix | Sd | 02/03/98 | 06/03/96 |  |  |  |  |
| 974 | BasedeOatosI | 5o1 | 09/03^0 | 13/03/96 |  |  |  |  |
| ,975 | Base de Dalos II | 5d | 16^)3^6 | 20/Ü3/9B |  |  |  |  |
|  |  | PageS |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ■p—— Duriitlc | Sl*rt | Flnl*h \ | R* * « n u bl* T | rar | ■^—^ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 379 | j ComunFcaclDnes y redes | 5d |  | 27/03ÍW1 ¦ j |  |  | ^BBBBBBBBB \\ |  |
| j 377 | Grupo B - Buenos Aires | 26 d | 23fG3*8 | «urna |  |  |  |  |
| 978 | Introducción Unix |  | 23/03/96 | 27/03/98 |  |  |  |  |
| 979 | Admlnstracton Un be | Sd | 3OT-V96 | 03AM/98 |  |  |  |  |
| 980 | Base de Datos 1 | 5d | 06/0458 | 1Q/D4/9d |  |  |  |  |
| 931 | Base de Datos ti | 5d | 13/04/98 | 17/04/98 |  |  |  |  |
| 9S2 | Comunicaciones y redes | 5d | 20/04/98 | 24/04/98 |  |  |  |  |
| 903 | La Plata | 20d | 27/04/98 | 22/05/93 |  |  |  |  |
| SB4 | Introducción Unix | 5d | 27/0*96 | oi/osraa |  |  |  |  |
| 985 | Administración Unix | Sd | O4/G5/98 | 08/05/98 |  |  |  |  |
| 986 | Base de Datos 1 | 5d | H/05/9S | 15/05/98 |  |  |  |  |
| 987 | Base de Datos II | 5d | 18/05/98 | 22/05/98 |  |  |  |  |
| 988 | Grupo C-Buenos Aires | 26 d | 25M5/9B | 2fi/DG/98 |  |  |  |  |
| 989 | Introducción Unix | 5d | 25/05/98 | 29/05/98 |  | h |  |  |
| 990 | Administración Uní* | 5d | 01/06^98 | 05/06796 |  |  |  |  |
| 991 | Base de Datos í | 5d | 08/06/98 | 12«^8 |  |  |  |  |
| 992 | Base de Datos íl | 5d | is/oe^se | 19/06/96 |  |  |  |  |
| 993 | Comunicaciones y redes | 5d | 22/0098 | 26/06/98 |  |  |  |  |
| 994 | Jujuy | 20d | 26/06/98 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 996 | Introducción Unix | 5d |  | 29/O5/9B |  |  |  |  |
|  | Administración Unix | 5d | 01/06^8 | 05/06/98 |  |  |  |  |
| 997 | Base de Datos 1 | Sd | 03/06/96 | 12/06/9* |  |  |  |  |
| ese | Base de Patos II | 5d | 15/06/98 | 19/06/98 |  |  |  |  |
| 93$ | Paraná | 20d | 23/02/98 | 20/03/98 |  |  |  |  |
| 1000 | Introducción Unix | 5d | 23/02/93 | 27/02/98 |  |  |  |  |
| 1001 | Administración Unix | 5d | 02/03/98 | 06/03/90 |  |  |  |  |
|  |  | PWfl |  |  |  |  |  |  |

| 1 I 1 tD | íTarik Nomo | fuu ralle. | Start 1 | Flnl*h ] | Ruponubiv V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 1002 | í Base de Datos I | 5d | O3/03/9B |  |  | : |  |  |
| 1003 | ¦ aase de Datos tí | 5d | 16^03/96 | 20/03^6 |  |  |  |  |
| 1004 | Tucuman | 20d | 06^4/98 | 01/05/33 |  |  |  |  |
| 1005 | Introducción Unix | 5d | 06/04^8 | 10AM/9B |  |  |  |  |
| 1006 | Administración UniK | 5d | 13/D4/9B | 17AM/96 |  |  |  |  |
| 1007 | Base de Datos I | 5d | 20/04^8 | 24AM/9S |  |  |  |  |
| 1008 | Base de Datos II | 5d | 27/0*95 | oiyos/se |  |  |  |  |
| 1009 | Córdoba | 20d | 08/06/9B | 03/07/98 |  |  |  |  |
| 1010 | Introducción Unbc | 5d | QQÍ0&9Q | 12/06/9B |  |  |  |  |
| 1011 | Administración Unix | 5d | 15/06/96 | 19/06^8 |  |  |  |  |
| 1012 | Base de Datos I | 5d | 22/06/98 | 2ew^a |  |  |  |  |
| 1013 | Base de Datos II | 5d | 29/06/98 | 03/07/98 |  |  |  |  |
| 1014 | Capacitación -Grupo 3- | 10 Od | 09/02/9B | 2S/Ü6/SB |  |  |  |  |
| 1016 | Personal de Sistemas | Gd | 04/05/9B | 08/06^8 |  |  |  |  |
| 1016 | BRS/Search | 5d | 04/05/98 | oerasss |  | L |  |  |
| 1017 | Interior/La Plata/San Martin | IQOd | 09N2/9B | 26/0G/9B | Unisys |  |  |  |
| 101B | JuJuy-PC's | 10d | 30/03/93 | 10/04/9B | Unisys |  |  |  |
| 101B | grupos 1 y 2 | 5d | 3O/D3/98 | 03/D4/98 | Unisys |  |  |  |
| 1020 | grupo 3 | 5d | oe/04/aa | 1CW04^8 | Unisys |  |  |  |
| 1021 | JuJuy-BRS/Search | 6d | 13/04/98 | 17/04/93 | Unisys |  |  |  |
| 1022 | Grupo 1 | 5d | 13/04/93 | Í7/O4/9B | Unisys |  |  |  |
| 1023 | Paraná - PC's | 16d | 20/04/98 | OB/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1024 | grupos 1 y 2 | 5d | 20/04/96 | 24/04/96 | Unisys |  |  |  |
| 1026 | grupos 3y4 | 5d | 27/Ü4/9S .........j | 01/O5/9B | Unisys |  |  |  |
| 1026 | grupoS | Sd | 04/05/96 | 08/05/96 | Unisys |  |  |  |
| 1027 | Paraná'- BRS/Searth | 5d | 11K6/9B | 16/06/98 | Unisys |  |  |  |
|  |  |  | Page7 |  |  |  |  |  |

| 7 «=• | p^p V^fffff^^^^^^^^^^^^^nTTTTTTTTTTTTTTTTTI ■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■" -------------------■■■■■-j- ---------------------- ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■-- ■■■■■■■■■ ■■_■*-- ------ __■■■■-------------_ ------- ^^^_ | ■r " |  | Flnlmh ¦ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1Q2Ü | / Grupo 1 | Sd |  | 15/05^96 |  |  |  |  |
| 1029 I | I Catamarca - PC's | 5d | 27/04*fl | 01/06/93 | Unisys 1 |  |  |  |
| 1030 | grupos 1 y 2 | 5d | 27/04/98 | 01/05/98 | Untsys |  |  |  |
| 1031 | Catama rea •> SRS/Search | Gd | 0*05^ | oa/os/sa | Unisys |  |  |  |
| 1032 | Grupo t | 5d |  | 08/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 1033 | San Martin (Bs. As) PC s |  | omzm | 22M6/9B | Unisys |  |  |  |
| 1034 | grupos 1 y 2 | 5d | 02/03/98 | ^^ | Unteys |  |  |  |
| 1036 | grupos 3 y 4 | 5d | O9/03CT | 13TOS8 | Unisys |  |  |  |
| 1036 | grupos 5 y 6 | Sd | 16rt)3^ | 20/0398 | Unisys |  |  |  |
| 1037 | grupos 7 y 3 | 5d | 23ÍO3Í9S | 27/03^5 | Unisys |  |  |  |
| 1038 | grupo 9 | 5d | ZQto3t9& | Q3/D4/9S | Unteys |  |  |  |
| 1039 | grupos 1 y 2 | 5d | 20704/96 | 24/04^8 | Unisys |  |  |  |
| 1040 | grupos 3 y 4 | 5d | 27/04^3 | 01/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 1041 | grupos 5 y 6 - | 5d | 0405^96 | 08/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 1042 | grupos 7 y 8 | 5d | 11/05798 | 15/05/98 | Unteys |  |  |  |
| 1043 | grupo 9 | 5d | 18TO^8 | 22TO6/98 | Unisys |  |  |  |
| 1044 | San Martín - BRS/Search | 5d | 25/05/93 | 29/05/93 | Unisys |  |  |  |
| 1045 | Grupo 1 y 2 | Sd | 25/05/98 | 29/05^6 | Unisys |  |  |  |
| 1046 | Salta PC's | Gd | fí ^) J^i ■» to D | 22/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1047 | grupos 1 y 2 | Sd | 18/05/98 | 22/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 1048 | Salta BRS/Searcti | 5d | 26/06/98 | 23/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1043 | Grupo 1 | 5d | 25/05/98 | 29/05/96 | Unisys |  |  |  |
| 1050 | La Plata PC s | 36d | 09/02/98 | 27/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 1061 | grupos 1 y 2 | 5d | 09/02^8 | 13/02/98 | Unisys |  |  |  |
| 1052 | grupos 3 y 4 | Sd | 16/02/98 | 20/02/98 | Unisys |  |  |  |
| 1063 | grupos 5 y 6 | Sd | 23/02/98 | 27/02/98 | Unisys |  |  |  |
|  |  |  | PageC |  | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | ...........................^.^j-^............................ . ™. . ttiífcSí1.......... W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ^ Illllllll ^^^^^^™ / JO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / 1054 | i grupos 7 y a í |  | 0^03/98 |  | Unisys |  |  |  |
| 1056 | ! grupos 9 y 10 | 5d | 09^3^98 | 13A)3^8 | Unisys |  |  |  |
| 1056 | grupos 11 y 12 | Sd | 16/03/93 | 20703/96 | UnEsys |  |  |  |
| 10fi7 | grupo 13 | Sd | 23/03/98 | 27/03^8 | Unisys |  |  |  |
| 1063 | La Plata BRS/Search | lOd |  | 10/04^8 | Unisys |  |  |  |
| 1063 | Grupo 1 y 2 | Sd |  | 03/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 1060 | Grupo 3 | 5d | 06/04^3 | 10/04/98 | Uftisys |  |  |  |
| 1061 | La Ríoja PC's | 6d | Ofl/06/98 | 12/DGttB | Unisys |  |  |  |
| 1062 | grupos 1 y 2 | Sd | 08W6798 | 12/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 106? | La Rloja BRS/Search | 6d | 1S/06/98 | 19/06/9B | Unisys |  |  |  |
| 10S4 | Grupo 1 | 5d | 15/0&9a | 19/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1065 | Tucuman PC's | 20d | 16/02/98 | 13/03/9B | UnJsys |  |  |  |
| 1066 | grupos 1 y 2 | 5d | 16/02/98 | 20/02^5 | Unfsys |  |  |  |
| 1067 | grupos 3 y 4 | Sd | 23/02/98 | 27/02^3 | Unisys |  |  |  |
| 106B | gruposSyG - | 5d | 02/03/96 | 06rt)3^98 | Unisys |  |  |  |
| 1069 | grupos 7 y 8 | 5d | 09/03/98 | 13/03/96 | Unisys |  |  |  |
| 1070 | Tucuman BRS/Search | 5d | 16/03/90 | 20/03/38 | Unisys |  |  |  |
| 1071 | Grupo 1 | 5d | 16/03/98 | 2£WO3^8 | Unisys |  |  |  |
| 1072 | Santa Fé PC's | 10d | 2SMM | 05/06/38 | Unisys |  |  |  |
| 1073 | grupo 1 y2 | 5d | 25rt35^a | 29/05/93 | Unisys |  |  |  |
| 1074 | grupo 3 y 4 | Sd | 01/06798 | 05/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1075 | Santa Fé BRS/Search | fid | ^0B«e/98 | 12/06/93 | Unisys |  |  |  |
| 107* | Grupo 1 | Sd | 03^)6798 | 12/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1077 | Córdoba PC s | 30d | L 1í/oa/98 | 27/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 1076 | grupos 1 y 2 | Sd | 16702^8 | 20/02^6 | Unisys |  |  |  |
| 1079 | grupos 3 y 4 | 5d¦ | 23/02OT | 27/02/98 | Unisys |  |  |  |
|  |  | PageS |  |  | I |  |  |  |

| _________B______- . ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ^ ■ ■ ^ ^ ■■■■■■■■ tjjj^^^^i^^^^^^^^^^^M í 1Q&Q i grupos 5 y 6 |  |  | I star! 02/03/88 | Flnlmn I |  |  | . ~ W3 \ W« \ WS \ Vtfft \ VSfT ) MST& V WB \ VJ1Q U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1031 ¦ grupos7y8 |  | 5d | 09/03/98 | 13/0(3/98 | Unisys 1 : |  |  |  |
| 1082 | grupos 9 y 10 | 5d | 16/03/98 | 20/03/96 | Unisys |  |  |  |
| 1083 | grupos 11 y 12 | Sd | 23/03/98 | 27/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 1084 | Córdoba BRS/Search | lOd | 30/03/9B | 10/04/SE | Unisys |  |  |  |
| 1035 | j Grupo 1 y2 | 5d | 30/03^0 | 03/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 10 fifi | Grupo 3 | 5d | OGtOAtBS | 10/04^8 | Unisys |  |  |  |
| 1087 | Santiago del Estero PC's | 10d | oe/oe/se | 19/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1033 | grupos 1 y 2 | 5d |  | 12rt)©9B | Unisys |  |  |  |
| 1080 | gnjpoS | 5d | 15/06/93 | 19/0W98 | Unisys |  |  |  |
| 1030 | S. del Estero BRS/Search | Gd | 22/ÜG/38 | 2&/06/9fi | Unisys |  |  |  |
| 1091 | Grupo 1 | Sd | 22fl}©98 | 26/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1092 | CAPITAL | 96d |  | 26/0S/3B | Unisys |  |  |  |
| 1093 | PC"S | 90d |  | 19/06/9B | Unisys | + |  |  |
| 1094 | Grupos 1 a 16 | 5d | ieroz/98 | 20/02^6 | Unísys |  |  |  |
| 1095 | Grupos 17 3 32 | 5d | 23/02/98 | 27/02^0 | Unisys | j |  |  |
| 1096 | Grupos 33 A 43 | Sd | 02/03/58 | O6W3/98 | Unisys |  |  |  |
| 1097 | Grupos 49 a 64 | 5d | 09/03/96 | 13/03/98 | Unfcys |  |  |  |
| 1098 | Grupos 65 a 80 | 5d | 16/03^98 | 20/03^9 | Unisys |  |  |  |
| 1099 | Grupos 81 a 96 | 5d | 23/03/38 | 27TO^a | Unisys |  |  |  |
| 1100 | Grupos 97 a 112 | Sd | 30/03/96 | 03/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 1101 | Grupos 113 a 128 | 5d | 06/04/98 | 10/04/98 | Unjsys |  |  |  |
| 1102 | Grupos 129 a 144 | 5d | 13/04/98 | 17/04^8 | Unisys |  | ■ |  |
| 1103 | Grupos 145 a 160 | 5d | 20/Ü4/9S | 24/0*96 | Unisys |  |  |  |
| 1104 | Grupos 161 a 176 |  | 27/0-W9B | OliTO^e | Unisys |  |  |  |
| 1106 | Grupos 177 a 192 | 5d | 0^05^98 | o&vosrae | Unisys |  |  |  |
|  |  | PagefO |  |  |  |  |  |  |

| 1 to |  | Uuralli; |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ' 1108 Grupos 193 d 2OS |  | Sd | 11/05/3$ | 15/O5^© | Unisys 1 ;: |  |  |  |
| 1107 | Grupos 209 a 224 | 5d | 1ñ/ü5S8 | 22705^98 | Unisys ! |  |  |  |
| 110B | Grupos 225 a 240 | 5d | 2&05/98 | 29/05&8 | Unisys |  |  |  |
| 1109 | Grupas 241 a 256 | 5d | 01/06/98 | 05/06/98 | Unisys 1 |  |  |  |
| 1110 | Grupos 257 a 272 | 5d | 08/06798 | 12flK^8 | Unisys |  |  |  |
| 1111 | Gfupos 273 a 287 | 5d | is/oe/se | 19^)6/96 | Unisys |  |  |  |
| 1112 | BRS/Search | 75d | 1G/03/9B | 26/IM/98 | Unisys |  |  |  |
| 1113 | Grupos 1 a 8 | 5d | 16/03/98 | 20/03/98 | Unisys |  |  |  |
| 1114 | Grupos 9 a 16 | 5d | 23/03/98 | 27/03/98 | UnEsys |  |  |  |
| 1116 | Grupos 17 a 24 | 5d | 30/03/96 | 03/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 1116 | Grupos 25 a 32 | 5tf | 06/04/98 | 10/04/96 | Unisys |  |  |  |
| 1117 | Grupos 33 a 40 | 5d | 13/04^98 | 17AM/9B | Untsys |  |  |  |
| 111B | Grupos 41 a 48 | 5d | 20/04/98 | 24/04/98 | Unisys |  |  |  |
| 1119 | Grupos 49 a £6 | 5d | n 27/04/98 | 01/05/96 | Unisys |  |  |  |
| 11Z0 | Grupos 57 a 64 | 5d | CWOSfSB | 08/05/98 | Unísys |  |  |  |
| 1131 | Grupos 65 a 72 | 5d | U/05/98 | 15705/98 | Unisys |  |  |  |
| 1122 | Grupos 73 a SO | 5d | 18/05/98 | 22/05/98 | Unisys |  |  |  |
| 1123 | Grupos 81 a 66 | 5d | 25/05/96 | 29/05/98 | UnEsys |  |  |  |
| 1124 | Grupos 89 a 96 | 5d | Ot/06/96 | 05/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1125 | Grupos 97 a 104 | 5d | oe/oe/9s | 12/06/96 | Unisys |  |  |  |
| 1128 | Grupos 105 a 112 | 5d | 15/06/98 | 19/06/98 | Unisys |  |  |  |
| 1127 | Grupos 113 a 120 | 5d | 22/06/98 | 26/06/90 | Unísys |  |  |  |
| 1128 | Grupos 121 a 126 | 5d | 22/06/98 | 26/0G/98 | Unisys |  |  |  |
| 112& | Grupos 129 a 133 | 5d | 22/06798 | 26/06/9S | Uni&ys |  |  |  |
| 1130 | Etapa III - Puesta en Marcha | 18d | 13/07/9S | 05/0B/98 | Unisys/CSJN |  |  |  |
|  |  |  | Pagel |  |  |  |  |  |

| --— |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| 1 ^ h 1 1 ■ 1 ■ 1 1 1 1 kffl ^ tH |  |  |  | i | 9 a. |
| 1 III 1 1 1 |  |  | ■ í r ^r r |  |  |
|  | ¡ |  | 1 |  |  |
| y^ 11111 i!i |  |  |  |  |  |

| ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r ■■ ................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | r |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ir ■ |  |
| ? ti I i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 J |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ta-u V en |
| 1....................................................................................................................................."...........1............'r~................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ......... |  |  |
| 1 ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lí I |  |  | 1 |  |  |  | H......................................................................................................................................... |  |  |  |
| 1 | MJtP MWBH m. ■■■■■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i 1 É |  | F ¦—F hJ8B9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ..........■......■ ■■■■■■■■■ ■■■.........■.............................................................................................................. |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| f------------------■----------------------------------------------------------------- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e r% .................... .....................................""................................................................................................................................................... 2 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .?■■■■■■ ■....................................■■■■ ■...........................................■■ ■■.................................................■■■■..............................................■■■■ ■■■■............................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3...................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ i 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i......................................................................._.......................................................................................t...............................................J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | i ^ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| í |  |  |  |  | Ha | 1 É |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mofl! | r |  |  |  |  |  |  |  |
| !........................................................1 jT j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| \i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1} ■■'■'" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i r ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| I-—I" |  |  | i_"^ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ' 1 i |  |  | É.............................f ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ■ I ................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| £ 1 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f 1 1 ,-»M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sil th |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j ■ ■ HB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 8 1 aln |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n ■ ■ ^B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J 1 1 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u ■ ■ ¦IH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r ■ ■ í ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ^11 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 -™ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <o O. |
| lí II É |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .g....................................................1.....1 .................... .......... f¿T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 11 ................................:1..........'-............................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja | ■ ■ r™r— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 1 kH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i PPBH |  | É |  |  |  |  |  |  |  | r i |  |
| ^ ^H 1 1 n —1— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1^1 II |  |  |  |  |  |  |  |  | B8B |  |  |
| 8 II 4/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i ............................................................¦......¦..............................................■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¡ ¦¦ x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ^ 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I 1 Ji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ' 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1 1 J^ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................................................J7................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| í 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■i ^------------------------------------------ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | ---------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ^------------"^ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ■ | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -f! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ifi i3 E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ir |  | 1 * 1 r 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| p |  | 1 H 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 Jb 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 i 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | s | 1 X II |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  | 1 aB I I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (O |
| 1 |  | 1 ^ II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | i»- | 1 _JB I I |  |  |  |  |  |  | ffl Q_ |
| 1 |  | 1 m 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ! | 1 rJ™ I 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Js I I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ? | 1 H 1 I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | .« | 1 X 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 ,-J 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 i 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | I II |  |
| 9 |  | 1 |  |  |  |  |  | ni II |  |
| m |  |  |  |  |  |  | r i i |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ¦ |  |  |  |  | 1 II |  |  |
|  | r | 1 1—^ |  |  |  |  | m ■■ |  |  |
|  |  | 9 -JLn ' ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  | ■ ii |  |  |  |
| j |  |  |  |  |  | B II |  |  |  |
|  |  | 1 ¿^ 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ■fe | 1 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | !Ü1 | 1 JL7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 í1" s | 1 |  | ■ 11 r |  |  |  |  |  |
|  | T | 1 1 ^ III JT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¦! | 1 | i mi |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ^r III _l r |  |  |  |  |  |  |  |
| ] |  | III I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | III m |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i |  | lili |  |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ^—'— ' , ......................... j |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ií |  |  |  |  |  |  |
| í |  |  |  |  |  |  |
| i............ ■ ...................................................................................................'......................... |  |  |  |  |  |  |
| á |  |  |  |  |  |  |
| ü |  |  |  |  |  |  |
| ft — -------------------------- .........—- |  |  |  |  |  |  |
| s -?.................................................................................■••■................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| 1 f J |  |  |  |  |  |  |
| í 1 jii 1 jT |  |  |  |  |  |  |
| É í ¦ í ¦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m a £ |
| J |  |  |  | i |  |  |
| ¦ r ti..................................................................."..................:................................................. |  |  |  |  |  |  |
| ' ^ ^1 WW8H |  |  |  |  |  |  |
| ! t 1 1 |  |  |  |  |  |  |
| ^ 1 |  | i |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |
| í |  |  |  |  |  |  |
| * Ir ..................................................................................................................... J |  |  |  |  |  |  |

| í |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| í |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| 8 |  | -................................................................................................ |  |  |
| i |  | [ |  |  |
|  | W 1 | 1 |  |  |
| r | 1 | 1 |  | co |
|  | 1 | 1 |  | & (0 Q_ |
| b.................ft.............................u |  | í J |  |  |
| I- 1 _r+™ Ir 1 B 1 J | 1 | 1 |  |  |
| r 1 ,-M | 1 |  |  |  |
| I1 11 |  |  |  |  |
| ¦.................-...................................... 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 |  |  |
| i! I" |  |  |  |  |
|  | [ | 1 |  |  |

|  | ^-—h— H--------^------"~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k - ■............. ....................................................................................................................................................................................... 1? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i i H \l f- \ r\ ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \r i \....................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¡ li ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0) |
| i |  |  | K 1 y f |  |  |  |  |  |  | tJÉ"" |  | a |
| ¡I Jj |  |  | ll É .....1......... SBBI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...................................^ft................ ............ |  |  |  |  |  | BBS |  |  |  |  |  |
| - | l .1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| y i j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..................................li |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -^ i i m i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | i............t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kp--------------,----------------.------------------ |  |  |  |  |  |
| tí |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |
| s |  |  |  |  |  |
| r ¦r |  |  |  |  |  |
| E ^ ■ |  |  |  |  |  |
| P ^ i, |  |  | i |  |  |
| P tí ,t.l |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  | o. |
| f- |  |  |  |  |  |
| Ls................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |
| \\ ....................................................................................... |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |
| f |  |  |  |  |  |
| I s ^ 1 |  |  |  |  |  |
| ■ !?■ ^^f BBBm ■ |  |  |  |  |  |
| 1 o 1 JL |  |  |  |  |  |
| r 1 |  |  |  | r |  |
| 11 JL ft. _L 1 |  |  |  |  |  |
| V | 1 i E |  |  | i i |  |
| r .H 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| pi i j i |  |  |  |  |  |
|  | 1 ¦¦....................................................................................1...............£ |  |  |  | ^--n |
| r |  |  |  |  |  |

| h -• | í |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 'E # ¡f r" | i i pi |  |  |
| ¦l | J |  |  |
| \ |  |  |  |
|  | Í "--- 1 |  |  |
| a J | 1 |  |  |
|  | P- ■ ' ' ' |  |  |
|  | ■ ^j mi h |  |  |
| fci |  |  |  |
| 'i f ; | i 1 • ¦¦ |  |  |
| ! | i ..............................................................'..................................1 ....................... |  |  |
|  | i ...................................................................... |  |  |
|  | 1 1 |  | £ |
| 1 | ' 1 1 |  |  |
|  | : II i |  |  |
|  | ¡...................................................................................................1 1....... ¿^ |  |  |
|  | 1 11.....................................................................:..........."Ji...... |  |  |
|  | ' 1 1 da* |  |  |
| i | : ¦¦ 1 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  |  | 11 I |  |
|  | ^^^F G8SB ^V ^H l^^^B |  |  |
| i |  |  |  |
| í |  |  |  |
| 3 | J II H |  |  |
| 1 | m ¦ ¦ J¦ |  |  |
| i | _S II m |  |  |
| íi | r^ 1 1 j^ l^ |  |  |
|  | 1 J |  |  |
| I | L. Ill |  |  |

|  | ^--------- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ¦ | ■...........................:......................"........................."........................................"[ |  |  |  |
| I5 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | I JPII |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 i |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | a £ |
| i |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| i | -............................................1........................................_f.....................................................................;......................... |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | I rM |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| ¥ | I m^ |  |  |  |
| i | 1 j | r™ |  |  |
| ¦! |  |  |  |  |
| ■*> |  |  |  |  |
|  | ■*^— - |  |  |  |

|  | ■ |  |  | ■ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Task |  | ¦^H Summary ^^^^^* | *^^ Roíled Up Progresa MIHMÍ^HV^Hi |
| Project: Date; 26fl 2/97 | Progresa |  | N Roíled Up Task flü^HI |  |
|  | Mí lesione | ♦ | Roíled Up Miíesione C> |  |
|  |  |  | Page23 |  |