RESOLUCION                                         EXPEDIENTE Nº 1313/89

N° 533/89                                     SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

J.356

Buenos Aires, 22 de junio de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que la Secretarla de Superintendencia

Administrativa ha elaborado un informe, a fs. 1/8, de
donde surgen los problemas por los que atraviesa este
Poder del Estado con referencia a las obras públicas en
ejecución, a raíz de las dificultades presupuestarias
que son de público conocimiento y en virtud de las dis-
tintas presentaciones de los contratistas solicitando la
reformulación de sus contratos o la revisión de los pla-
zos de pago.-

Que por otra parte, los recursos presu-
puestarios no permiten satisfacer los reclamos de todas
las empresas, por lo que resulta conveniente iniciar ne-
gociaciones con cada una de ellas, dentro de un plan de
obras, a encararse en los próximos meses,-

Que a fs. 6/8 se ha presentado una pro-
puesta, que resulta -en principio- adecuada, a fin de
iniciar las conversaciones con los contratistas, lo que
permitirá, por otra parte, cuantificar el costo de las
obras, en relación con los recursos presupuestarios dis-
ponibles.-

Por ello, SE RESUELVE:

1o) Autorizar a la Secretaría de Super-
intendencia Administrativa:

a) a iniciar las negociaciones pertinentes con las empre-
sas contratistas de las obras públicas en ejecución, de
conformidad al pto. I de fs. 6 del informe //////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

de fs. 1/8, a fin de lograr acuerdos de reformulación de
contratos con las mismas, ad-referendura de este Tribunal.-

b)  a iniciar los trámites, a través de los organismos per-
tinentes, a fin de contratar las obras cuya ejecución se
propone en el pto. II 4) del informe de fs. 1/8.-

c)  a reformular ad-referendum de este Tribunal aquellos
trámites licitarios en curso, de conformidad a la propues-
to en el pto. II -1),2) y 5) de fs. 6/7 del informe men-
cionado. -

2º) Regístrese y comuníquese.-