RESOLUCIÓN                                  EXPEDIENTE N°549/92

N°256/92

JB.274

Buenos Aires, 31 de marzo de 1992.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con la obra pública atinente a la remodelación
del edificio ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina
Costa (Ex-Rams) de la localidad de Morón (Pcia. de Bue-
nos Aires), a cargo de la contratista ALMIR S.R.L; y

CONSIDERANDO:

Que de los estudios hasta el momento rea-
lizados por el organismo competente (fs. 10/17) surge la
urgente necesidad de paralizar la obra, con lo cual se
evitará probables perjuicios, tanto técnicos como econó-
micos;

Que resulta necesario efectuar un análi-
sis de la estructura de tal inmueble con el objeto de
comprobar su resistencia;

Que a tal fin se ha solicitado presupues-
to al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, cuya
cotización obra a fs. 21.

Que sin perjuicio de encomendar a la Di-
rección General de Arquitectura y Servicios el debido es-
clarecimiento del inconveniente suscitado,

SE RESUELVE;

1o) Suspender la ejecución de los traba-
jos en la obra pública del edificio sito en Bartolomé
Mitre esquina Costa (Ex-Rams) de Morón (Pcia. de Buenos
Aires).

2o) Intervenga la Subsecretaría de Admi-
nistración para la urgente contratación de los trabajos
señalados con el Instituto de Tecnología Industrial, de
acuerdo a su presupuesto de fs. 21.

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Regístrese. Remítanse las actua-
ciones a la Delegación del Tribunal de Cuentas por inter-
medio de la Subsecretaría de Administración. Cumplido,
vuelvan las actuaciones a la Dirección General de Arqui-
tectura y Servicios, a sus efectos.