RESOLUCION

Nº 579/89

EXPEDIENTE Nº 1375/89
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.408

Buenos Aires, 7 de julio de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones por

los cuales se tramita la suspensión del plan de trabajos
y la curva de inversión vigente para los trabajos de
construcción del edificio-sede del Juzgado Federal de

Viedma; y

Considerando:

Que dichos trabajos fueron adjudica-
dos a la firma "AION S.A.C.I. y A.", en la licitación
pública nº 4/87 por Resolución nº 842/87, por menor pre-
cio.-

Que por resolución nº 1255/88 la Cor-
te Suprema aprobó en su oportunidad el Plan de Trabajos
y la Curva de Inversiones de contrato.-

Que a fs. 3, el Departamento de Ar-
quitectura informa sobre la necesidad de suspender la
vigencia de esos elementos por cuanto las condiciones
económicas y financieras imperantes en el país imposibi-
litan su cumplimiento.-

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Aprobar la suspensión del Plan

de Trabajos y Curva de Inversiones vigentes para la cons-
trucción del edificio-sede del Juzgado Federal de
Viedma, hasta tanto la empresa presente el nuevo Plan y
Curva de Inversiones, según el estudio necesario que re-
fleje la actualidad nacional y los diversos trabajos a
ejecutar.-

//////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

2o) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura, y remítanse las actuaciones a la
Subsecretaría de Administración, a sus efectos, previa
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-