RESOLUCIÓN                                                                      EXPEDIENTE N° 1450/89

N° 601/89                                                                      SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.424

Buenos Aires,17 julio de 1989.-

En atención a lo expuesto a fs. 49

por el Departamento de Contaduría y a lo dispuesto por
este Tribunal en su resolución n° 226/89, autorizase a
la Subsecretaría de Administración a afectar la suma de

AUSTRALES SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SIETE ($A 7.695.207.-) -a fin de abonar a la
firma "OMAR ROBEN BLANCO CONSTRUCCIONES" el monto recono-
cido en concepto de gastos improductivos por los traba-
jos de ampliación del edificio sede del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur- a la Cuenta Especial 510 - "In-
fraestructura Judicial" ("Ampliaciones y remodelaciones
-todo el país- 1-05-004-4-42-4210-93-01) del Presupuesto
General de Gastos para el Ejercicio Financiero del año
1989 (confr. art. 20 de la Ley 21.859).- Dicho monto de-
berá abonarse dentro del plazo de cinco (5) días.-

Regístrese,    hágase    saber    a    la

Prosecretaría de Arquitectura y devuélvanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judicia-
les.-