RESOLUCION Nº1204/94                              EXPEDIENTE Nº  2131/93

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

G.B.1203

Buenos Aires, 24 de octubre de 1994.-

Vistas  las  presentes  actuaciones,

relacionadas con la obra pública de adecuación de los
pisos 8o y 9o del edificio sito en la Avenida Comodoro
Py 2002, de esta ciudad, adjudicada a la firma Esuco
S.A.; y

Considerando:

Que la Subdirección de Arquitectura

ley 23.984 propicia la aprobación de tareas adicionales
realizadas durante el plazo de ejecución de la obra, con-
sistentes en la Renovación de la instalación telefónica,
motivadas en el deterioro experimentado por la instala-
ción existente al efectuarse el desmontaje de las
tabiquerías divisorias internas sobre las que se encon-
traba adosado el tendido telefónico objeto de reemplazo;

Que presentados los análisis de cos-
tos por la contratista, dicha dependencia ha prestado
conformidad a los precios cotizados, así como a las res-
tantes condiciones de ejecución;

Que, asimismo, la citada Subdirec-
ción ha procedido a la formulación del certificado de
obra pertinente, el que ha sido suscripto por la contra-
tista.

Por ello, y teniendo en cuenta los

informes de fs. 11/15, 26/28, 44/45 y 58/61 y lo dispues-
to en los arts. 30 y 38 de la ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º)  Aprobar el certificado de obra

por trabajos adicionales correspondientes a la obra men-
cionada -que en cinco (5) ejemplares obra a fs. 29/43-
por la suma de pesos once mil quinientos setenta y uno
con treinta y un centavos ($ 11.571,31).

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

2o) Afectar el gasto resultante a la

Cuenta "Const. Bienes Dominio Público" (05-19-00-03-00-
5197-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gastos
para el Ejercicio Financiero del año 1994.

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración a liquidar e incluir en libramiento de pa-
go el importe indicado para cumplir -con la diligencia
del caso- el pago del certificado aprobado, y a cancelar
a través de su Tesorería, o en su caso, de la Tesorería
General de la Nación el documento citado.

4o) Regístrese, hágase saber a la Sub-
dirección de Arquitectura ley 23.984, y por su interme-

dio, notifíquese a la firma   contratista Esuco S.A. Remí-
tanse las actuaciones a la    Subsecretaría de Administra-
ción, a sus efectos, previa   intervención del Registro de
Inmuebles Judiciales.