RESOLUCION

Nº 2633 / 96

EXPEDIENTE Nº  11.856/95
ADMINISTRACIÓN GENERAL
1228

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1996.

Vistas las presentes actuaciones, por

las cuales tramita la contratación de la obra pública de
ejecución de trabajos de aislación hidrófuga y repara-
ción de cubiertas del edificio sede de los Tribunales
Federales de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la Intendencia de loa Tribunales

Federales de Córdoba ha informado sobre la existencia de
filtraciones -acaecidas con posterioridad a las precipi-
taciones registradas a partir del mes de diciembre de
1989-, señalando que -para algunos casos- las mismas se
corresponden con sectores en los que la firma "Benito
Roggio e Hijos S.A." -contratista de la obra pública de
construcción del inmueble mencionado- efectuó tareas de
impermeabilización;

Que  constituyen  antecedentes  de  la
cuestión las deficiencias observadas en forma previa a

la recepción definitiva de la obra pública referida, ope-
rada en fecha 2 de noviembre de 1989, cuya, aprobación
-dispuesta por resolución n° 1136 del 29 de diciembre de
dicho año- no ha obstado a que se hayan cursado diversos
reclamos a las firmas "Benito Roggio e Hijos S.A." e "Im-
permeabilizaciones No Convencionales S.A.", en virtud de
las garantías otorgadas respecto de los trabajos de im-
permeabilización en cuestión (ver expte. 803.910/89 fs.
259 y 296, y del presente fs. 27/30);

///////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////

Que las referidas gestiones extrajudi-

ciales, efectuadas durante el plazo de vigencia de las
garantías constituidas, han resultado infructuosas, per-
sistiendo filtraciones;

Que la Prosecretaría de Arquitectura

de la anterior Dirección General ha descartado la existen-
cia de otras causas que no sean la deficiente impermeabi-
lización de la cubierta, señalando -asimismo- que sus
características constructivas imposibilitan descubrir los
puntos conflictivos sin la previa remoción de los elemen-
tos y materiales que la cubren (confr. informe de fs. 74);

Que tal particularidad impide en el

presente valorar la conducta de las obligadas pues la
determinación de su eventual responsabilidad dependerá de
la comprobación del origen de las filtraciones, en tanto
éstas obedezcan a vicios constructivos de la cubierta por
aquéllas ejecutadas;

Que la entonces Dirección General de

Arquitectura y Servicios ha elevado el pertinente pliego
de bases y condiciones, indicando que los deterioros pro-
ducidos por el tiempo transcurrido desde que se denuncia-
ra la existencia de filtraciones (año 1989) impone enca-
rar su urgente reparación (confr. fs. 243), circunstancia
que habilita el procedimiento de excepción a la licita-
ción pública con amparo en el art. 9°, inciso c) de la
Ley 13.064.

Por ello, SE RESUELVE:

1º) Autorizar la ejecución de los tra-
bajos mencionados.

2o ) Aprobar la documentación licita-
rla, obrante a fs, 157/207, integrada con las notas acla-
ratorias nº 1 y 2 de fs. 251/252 de estas actuaciones,
destinada a contratar -bajo el régimen de la Ley 13.064 y
mediante el sistema de ajuste alzado- la ejecución de las
tareas consignadas precedentemente.

////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESOLUCION

Nº 2633/96

EXPEDIENTE nº  11.856/95

ADMINISTRACION GENERAL

///////////////////////////////////////////////

3° ) Autorizar a la Dirección de Admi-
nistración Financiera para efectuar el pertinente llama-
do a licitación privada -art. 9º, Inciso c) de la Ley
13.064- de conformidad con el pliego de bases y condicio-
nes y notas aclaratorias aprobadas. Las invitaciones que
se cursen en relación al presente acto se notificarán
por alguno de los medios previstos en el art. 41, inci-
sos d), e) y f) del decreto 1759/72, modificado por el
decreto nº 1883/91.

4º) Afectar el importe de Pesos Tres-
cientos treinta y seis mil quinientos veintisiete ($
336.527), a que asciende el presupuesto oficial, a la
Cuenta "Rep. Cub. Trib. Fed. Córdoba" (05-19-00-02-00-
5997-4-2-2-00000-1-1.3) del Presupuesto General de Gas-
tos para el Ejercicio Financiero del año 1996.

5º) Encomendar a la Dirección de Infra-
estructura Judicial la. oportuna -al efectuarse las remo-
ciones materiales del caso- elaboración y elevación del
informe relacionado con la determinación del origen y

causa de las filtraciones constatadas.

6º) Regístrese. Hágase saber a la Di-
rección de Infraestructura Judicial, Remítanse las actua-
ciones a la Dirección de Administración Financiera, a
sus efectos, y -por su intermedio- notifíquese a las
firmas "Benito Roggio e Hijos S.A." e "Impermeabilizacio-
nes No Convencionales S.A." -con transcripción integra
de la presente resolución-. Tómese razón en el Registro
de Inmuebles Judiciales.