RESOLUCION Nº 120/82    EXPTE. Nº 1025/81 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 16 de febrero de 1982.-

Visto el presente expediente Nº 307.412/81 del/

registro de la Subsecretaría de Administración, por el que ha tra-
mitado la licitación pública Nº 362/81, aprobada por Resolucion Nº/
1485/81 de esta Corte Suprema; y
Considerando:

Que por Resolución Nº 73/82 se resolvió la rescisión /
del contrato suscripto mediante Orden de Compra Nº 643/81 con la /
firma HOSANCA S.A., teniendo en cuenta el informe producido por /
la Subsecretaría de Administración.

Que previo a la notificación se requirió a la Central

de Comunicaciones se expidiera, con citación de la empresa adjudi-
cataria, sobre el estado y funcionamiento del sistema de intercomu-
nicadores instalado por la mencionada empresa.

Que según ese informe técnico, las anomalías observa-
das, que son subsanables, son consecuencia de deficiencias de ins-
talación, en lo que pudo incidir la circunstancia del trabajo si-
multáneo de varios gremios en las dependencias del edificio de Can-
gallo Nº 2455.

Que, por otra parte, el sistema de intercomunicadores
instalado de acuerdo con la orden de compra, si bien no es el más
adecuado, reúne las características especificadas oportunamente en
el correspondiente pliego y resulta suficiente para cumplir con la
finalidad para la cual fue contratado.

Que la firma HOSANCA S.A. en su presentación de fecha
15 del corriente mes, solicita se le conceda un plazo para solucio-
nar los inconvenientes apuntados y dejar el equipo funcionando en
su capacidad plena.

Que, consecuentemente y sin perjuicio de lo que en de-
finitiva corresponda resolver, en el estado actual de las presen-
tes actuaciones, resulta procedente dejar sin efecto la rescisión
oportunamente decretada e intimar a la empresa para que, dentro /
de un plazo razonable y adecuado a la situación de excepción plan-
teada, de cumplimiento a las obligaciones asumidas en relación a /
/////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

la Orden de Compra Nº 643/81.-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Dejar sin efecto la Resolución Nº 73/82.-

2º) Intimar a la firma HOSANCA S.A. para /

que en el término de cuatro (4) días hábiles, a contar desde su /
notificación, subsane las anomalías de funcionamiento de los equi-
pos intercomunicadores instalados en el edificio de Cangallo 2455,/
indicado en el informe de fs.51/2 en un todo de acuerdo con la Orden/
de Compra Nº 643/81.-

3º) Encomiéndase a la Central de Comunicacio-

nes la inspección de los trabajos y la confección del acta de re-
cepción en forma conjunta con la comisión respectiva, debiendo in-
formar detalladamente a este Tribunal sobre el cumplimiento de su /
gestión.-

4º) Regístrese y comuníquese a la Subsecreta-
ría de Administración.-

m.a.m./A