RESOLUCIÓN Nº 868/2001

EXPEDIENTE N° 1031/01

sg

Buenos Aires, 30 de mayo de 2001. -

Visto el expediente n° 4425/00 por el que tramitó la
contratación de la ejecución de tareas de mantenimiento y reparación del sistema
de calefacción central del Palacio de Justicia y su servicio de puesta en marcha,
atención y conservación entre el 1° de mayo y el 31 de octubre del presente año; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución nº 283/01 se adjudicó a la firma
"INGENIERÍA AHMAD S. R. L. " la realización de los trabajos precedentemente
citados, suscribiéndose en consecuencia la Orden de Compra n° 30/01.

Que atento surge de fs. 250 del expediente n° 4425/00 la
Intendencia del Palacio de Justicia informa que la adjudicataria ha concluido la
ejecución material del renglón 1, ítem a) de la orden de compra mencionada
dentro del plazo estipulado, encontrándose pendiente el cumplimiento de la
acreditación de los profesionales matriculados exigida en la cláusula 18 del Pliego
de Bases y Condiciones que rigió la convocatoria.

Que esa acreditación fue satisfecha efectivamente con fecha
20/04/01, en que se procede a otorgar conformidad a la prestación cumplida por
ajustarse recién entonces, a las exigencias del pliego (art. 13 y 18 del Pliego de
Especificaciones Técnicas).

Que a fs. 56/57 del expediente de la referencia se expidió
Asesoría Jurídica recomendando la aplicación de penalidades concordante con los
parámetros consignados en el inciso 118 de la reglamentación del artículo 61 de la
Ley de Contabilidad -Decreto 5720/72-.

Por ello, SE RESUELVE:

1°) Aplicar a la firma "INGENIERIA AHMAD S. R. L. " la
penalidad dispuesta en el inciso 118 de la reglamentación del artículo 61 de la Ley
de Contabilidad -Decreto 5720/72-, por el importe de pesos mil seiscientos
dieciséis con setenta centavos ($ 1. 616, 70. -), equivalente al tres por ciento (3 %)
sobre el valor del servicio considerado de recibo -renglón 1, inciso a)- de la orden
de compra nº 30/01.

2o) Deducir el monto de la sanción dispuesta por el artículo 1o)
al momento de abonar la factura n° 1-00001201 presentada por la adjudicataria.

Regístrese, notifíquese a la firma y gírese al Departamento de Liquidaciones,