RESOLUCION Nº 1347/80

ver res nº

"        "      "    372/81

Ref. N° 18 del Expte. N° 4770/64
-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 28 de octubre de 1980.-
Visto el presente expediente Nº 10.158 del
registro del Departamento de Arquitectura, relacionado
con la construcción del edificio para los Tribunales Fe-
derales de Mendoza, y

Considerando

Que en su informe de fs. 1/4. el Servicio
Nacional de Arquitectura, sugiere la posibilidad de que
el Poder Judicial tome a su cargo la mencionada obra, /
que fuera oportunamente adjudicada a la empresa construc-
tora "Ing°. Esteban A. Pauli" (Resolución N° 7/74.).-

Que a fs. 5/6, el Departamento de Arquitec-
tura manifiesta no tener inconvenientes en aceptar dicha
obra, previo cumplimiento por parte del citado Servicio
de algunos requisitos que allí se señalan.-

Que teniendo en cuenta la urgencia que media
en ejecutar los trabajos, atendiendo al vencimiento del
plazo de ejecución de los mismos, corresponde autorizar
al Departamento de Arquitectura a hacerse cargo de la o-
bra "Tribunales Federales de Mendoza", en las condiciones
a que alude dicho Departamento en su informe de fs. 5/6.-

Por ello, así se resuelve. Regístrese, hága-
se saber al Servicio Nacional de Arquitectura y a la Sub-
secretaría de Administración, y devuélvanse las actuacio-
nes al Departamento de Arquitectura, a sus efectos. Dése
intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-
j.c.d.