RESOLUCIÓN

Nº    570/85

Ref.Nº 13 del Expte.Nº 698/83
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,8 de agosto de 1985.-

Visto el presente expediente por el cual la
firma "CONTROL TÉRMICO -Ing. Jorge E. Angelerí-", contra-
tista de la obra "Estudio integral de las calderas e ins-
talaciones complementarias en diversos edificios del Po-
der Judicial", solicita una neutralización del plazo pre-
visto para la ejecución de los trabajos adicionales que
le fueran adjudicados por Resolución del Tribunal Nº ///
204/84, y teniendo en cuenta lo informado por el Departa-
mento de Arquitectura a fs. 6/7,

SE RESUELVE:

1º) Extender el plazo de ejecución previsto
para realizar los trabajos adicionales aprobados por Re-
solución Nº 204/84, de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, hasta veinte (20) días después que desaparezcan
las causales que motivan el incumplimiento, por parte de
la mencionada firma,de sus obligaciones contractuales.-

2o) Fijar, en su oportunidad, una nueva fecha
de terminación con arreglo a lo dispuesto en el punto an-
terior. -

3o) Regístrese y devuélvase al Departamento de
Arquitectura, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales,-

b.m