RESOLUCION Nº 273/84           REF. Nº 46 del EXPTE. Nº 5006/64

Buenos Aires, 28 de marzo de 1984.-
Considerando:

Que por Resolución Nº 1610 dictada por

esta Corte Suprema con fecha 10 de  octubre ppdo,   se au-
torizó a la Subsecretaría de Administración a liquidar
a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico-Empresa Construc-
tora S.C." la suma de $a 501.701,03 en concepto de ac-
tualización e intereses por mora en el pago de los Cer-
tificados Nros. 55,56 y 59 de Obra y Nros.   72,73  (frac-
ción),   74/79 y 81/83 de Diferencia de Costos  (Confr.  fs.
58 del expediente del registro S.A.nº 337.437/83).-

Que a fs.   50  del mismo expediente el
Tribunal de  Cuentas señaló que debía descontarse del pa-

go autorizado por la resolución mencionada,  los impor-
tes correspondientes a las actualizaciones e intereses
que resultan de los certificados nros.   75 y 79 de Mayo-
res Costos,   por no haber hecho la  contratista la reser-
va que  establece  el Decreto  2611/78-Art.   3º y efectuar-
se  un nuevo análisis de los cálculos que se presentan
debido a las diferencias en la metodología aplicada.-

Que practicada la deducción indicada

por el Tribunal de Cuentas se confeccionó la planilla
obrante a fs. 70 que arrojó un total de $a 487.809,01,
suma por la cual se emitió el Libramiento de Pago nº

0913-1/83 (Confr.  fs. 73).-

Que cumplimentando lo señalado por la
citada Fiscalía en su punto 3º de fs. 60 el Departamento

de Arquitectura confeccionó un estudio integral por la

demora en la actualización de la deuda hasta el 16-9-83,

/////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

que arrojó un menor gasto de $a 4.952,12  (ver fs.  84 al
92),   rectificando por lo tanto lo informado a fs.   74.-
                    Que por las presentes actuaciones  (expte

del registro de la S.A.nº  342.633/83)  el Departamento
de Arquitectura efectúa a fs.  17 un informe respecto de
la actualización e  intereses por mora en el pago de los
certificados nros.   63 de obra y 84 de Diferencia de Cos-
tos,   cuyo  importe asciende a $a 137.682,92.

Que a fs. 19 del mismo expediente al reali-
zar el Departamento de Contaduría el compromiso contable
procede a descontar del total de los certificados mencio-
nados el menor gasto señalado en el considerando IV.-

Que por lo expuesto correspondería autorizar
a abonar a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C." la su-
ma de $a 132.730,80, resultante de la actualización e inte-
reses correspondiente a los certificados nros. 63 de Obra
y 84 de Diferencia de Costos y la deducción mencionada del
menor gasto.

Por ello,   SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Administra-

ción a liquidar a la firma "Hugo y Juan Carlos Enrico S.C."
la suma de PESOS ARGENTINOS: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETE-
CIENTOS TREINTA SON OCHENTA CENTAVOS ($a 132.730,80), resul-
tante de la actualización e  intereses  correspondiente a los
Certificados Nros. 63 de Obra y 84 de Diferancia de  Costos
($a 137.682,92) y la reducción efectuada por el saldo nega-
tivo observado en el expediente del registro  S.A. nº  310.640/
81.-
////////////////////////////////////////////////////////////

REF Nº46 del EXPTE. 5006/64

-SUPERINTENDENCIA-

/////////////////////////////////////////////////////////

2o) Imputar el presente gasto a la Cuenta
"Plan de Trabajos Públicos (Santiago del Estero) 1-05- //
004-4-42-4210-74-09 del Presupuesto General de Gastos pa-
ra el Ejercicio Financiero del año 1984.-

3o) Regístrese, hágase saber al Departamen-
to de Arquitectura y remítanse a la citada Subsecretaría,
a sus efectos. Dése intervención al Registro Inmuebles
Judiciales.-

FDO: GENARO R. CARRIO.-
ES COPIA.-