RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 5250/88

N° 682/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

b.5l4

Buenos Aires, 14 de agosto de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones re-
lacionadas con los trabajos de "Ejecución de la red de
energía eléctrica para equipos de aire acondicionado en
el Palacio de Justicia" y

Considerando:

Que mediante resolución n° 66/87 dic-
tada por este Tribunal, se aprobó la licitación pública
n° 25/86 por lo cual se adjudicó a la firma POLIELECTRIC
S.A., la realización de los citados trabajos.-

Que por resolución n° 670/88 del 10

de junio de 1988 se aprobaron los trabajos adicionales
por variante de obra en las obras de "Red de energía
eléctrica p/alimentación de equipos de aire acondiciona-
do en el Palacio de Justicia".-

Que dichos trabajos por variante de

obra fueron aprobados una vez finalizado el plazo con-
tractual, demandando tales trabajos dos (2) meses para
su ejecución, y habiéndose iniciado el 10 de agosto de
1988 con finalización el 10 de octubre del mismo año.-

SE RESUELVE:

1°) Determinar como plazo de ejecu-
ción de los trabajos adicionales aprobados por resolu-
ción n° 670/88 dos (2) meses a partir de su iniciación
efectuada el 10 de agosto de 1988.-

2°) Aprobar el Plan de Trabajos y

Curva de Inversiones correspondientes a los mencionados
trabajos.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3°)  Regístrese,  hágase saber a  la

Prosecretaría de Arquitectura y remítanse las actuaciones
a la Subsecretaría de Administración.-