RESOLUCION Nº 774/79

EXP.  Nº  755/73 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 27 de agosto de 1979.-

Visto  el presente expediente Nº 155.823/73 y sus agre
gados del registro  de la Subsecretaría  de Administración por
los que   se tramita  la  realización de obras de ampliación del
comedor y servicios  sanitarios de  la Comisaría del Palacio /
de Justicia;  y

Considerando:

Que  por Resolución Nº  52/75 (Confr.  fs.

18)   se autorizó a  la Subsecretaría  de Administración a  con-
tratar directamente   con el Servicio Nacional de Arquitectura
la   ejecución de  los referidos trabajos,   de  acuerdo  al presu-
puesto  elevado oportunamente  por  la   suma  de$ 302.176.-

Que,   con posterioridad,   fueron transfe-
ridos a   dicho organismo",   por las obras de  que   se  trata,   las
sumas  de $ 1.727.799,  $ 3.332.032 y $ 16.881.221 (Resolucio-
nes Nros.  373/76,  605/77 y 567/78,   respectivamente),   trasla-
dándose  asimismo  a  estas obras fondos  sobrantes de  liquida-
-ciones finales  de  otros  trabajos:  $ 61.427,   remanente  de  la
construcción de  dos baños en el Archivo  de Actuaciones Judi-
ciales y Notariales  de  la Capital   (Resolucion Nº 1048/78)   y
$ 410.439,   remanente  de  la reparación del ascensor del Juz-
gado Federal de 1ra.   Instancia  de Río Cuarto   (Resolucion Nº
329/79).-

/////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Que por expediente de la Subsecre-
taría de Administración Nº 247,688/78 el Servicio Nacional de
Arquitectura elevó un presupuesto por trabajos adicionales de
instalación de una campana de chapa de acero inoxidable, tur-
bina extraetora y conducto de chapa de hierro galvanizado pa-
ra la extracción de vahos de la cocina correspondiente a la /
obra de referencia, habiéndosele transferido en tal concepto
la  suma  de $ 7. 328.134 (Resolucion Nº 405/79).-

Que mediante expediente  de la Sub-
secretaría  de Administración Nº 257.567/79,   dicho organismo
estatal eleva  una actualización de inversiones por los traba-
jos mencionados,   por lo que  corresponde  transferirle la   suma
de  $ 29.223.902.-

Por ello y teniendo en cuanta lo in-

fornado precedentemente por la Subsecretaría  de Administración,

SE RESUELVE:

1º)  Autorizar a  la Sub-
secretaría  de Administración a  liquidar y transferir al Ser-
vicio Nacional de Arquitectura la   suma  de PESOS:  VEINTINUEVE /
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DOS    //////////
($ 29.223.902.-)   por la  realización de  los trabajos de  referen-
cia.-

2º) Imputar el presente

gasto a la Cuenta "sobrantes de Ejercicios Anteriores".-
//////////////////////////////////////////////////////////////

-2-

RESOLUCION Nº 774/79

EXP. Nº 755/73 -SUPERINTENDENCIA-

////////////////////////////////////////////////////////////

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada

Subsecretaría, a sus efectos. Dése intervención al Registro
de Inmuebles Judiciales.-