RESOLUCION

Nº 546/87

EXPEDIENTE Nº3477/87
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

Buenos Aires, 25 de junio de 1987.-
Vistas las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de este Tri-
bunal N° 66/87 de fecha 23 de enero de 1987 (Confr. fs.
4), se adjudicó a la firma "POLIELECTRIC S.A."la provi-
sión de los materiales necesarios y su instalación para
la ejecución de una red de energía eléctrica para alimen-
tar los equipos de aire acondicionado en el Palacio de
Justicia.-

Que a fs. 1 y 6 el Departamento de

Arquitectura informa sobre la conveniencia de modificar
la sección de las líneas de alimentación, teniendo en
cuenta que el consumo energético actual supera el estima-
do oportunamente* Asimismo, propicia suprimir la coloca-
ción de interruptores en cada circuito secundario, todo
lo cual origina un mayor gasto de $A 3.481,28.-

Que por estas actuaciones somete //

-para su aprobación- el correspondiente presupuesto, a-
gregado a fs. 2/3, debidamente conformado por las par-
tes.-

Por ello,SE RESUELVE:

1º)  Aprobar -conforme  lo  señalado

precedentemente- el presupuesto de mayor gasto cuyo mon-
to asciende a AUSTRALES TRES MI CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($A 3.481,28), como amplia-
ción del contrato suscripto con la firma "POLIELECTRIC

2º) Aprobar el reconocimiento de va-
riaciones de costos pertinente por aplicación de la Ley
n° 12.910 y sus decretos reglamentarios, utilizando a
tales efectos la metodología contractual dispuesta.-

3o) Determinar que el encuadre legal

de estos trabajos se encuentra comprendido en los térmi-
nos del artículo 9º, inciso c) y el artículo 30° de la

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

Ley nº 13.064 de Obras Públicas y, asimismo, que el pago
de este mayor gasto se realizará conforme las certifica-
ciones que oportunamente emita el Departamento de Arqui-
tectura.-

4º) Fijar que -por donde corresponda-
se requiera a la firma "POLIELECTRIC S.A." la ampliación
de la garantía y el sellado de ley correspondiente.-

5o) Afectar el presente gasto a la

Cuenta: "Instalaciones internas" (1-05-002-4-41-4120-303)
del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Finan-
ciero del año 1987 (art. 13 de la Ley de Contabilidad).-

6º) Regístrese, hágase saber al Depar-
tamento de Arquitectura y remítase a la Subsecretaría de
Administración a sus efectos, previa intervención del re-
gistro de Inmuebles Judiciales.-
ame