RESOLUCION Nº1345/94                                                                        EXPEDIENTE Nº 0951/94

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

mcg 1444

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1994.-

Visto y considerandos

Que    por el    decreto provincial    Nº

2S61/71 el gobernador de la provincia de Neuquén reservó
900 m2. de terreno en favor del Estado Nacional, con des-
tino al Poder Judicial de la Nación para la construcción

del juzgado federal, a cuya finalización se firmaría el
título de propiedad correspondiente condonando el precio
de venta. Asimismo, estableció como condición de la
transferencia que la obra se iniciara y quedase termina-
da en el plazo de tres años desde aquella fecha.

Que    durante    la    ejecución    de    las

obras, se han suscitado conflictos con la empresa contra-
tista, circunstancia que postergó su finalización. Por
esa razón, el referido plazo ha sido prorrogado en va-
rias oportunidades, la última de ellas con vencimiento
el próximo 3 de diciembre mediante el decreto 5187/91.

Que la implementación del sistema de

juicio oral y público de la ley 23.986, así como de la
ley 24.251 de creación de Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Neuquén, han hecho menester contemplar
las nuevas necesidades de la sede a construir.

Que esa circunstancia hace necesario
solicitar una nueva y adecuada prórroga.
Por ello, el Tribunal consultado en Acuerdo,

RESUELVE:

Solicitar -por medio de la presente-

a la Gobernación de la provincia de Neuquén se tenga a
bien considerar una prórroga por cinco años del plazo
para la ejecución de las obras correspondientes a la se-
de de la justicia federal de esa ciudad.

Regístrese y comuníquese    al    Poder

Ejecutivo de esa Provincia.