RESOLUCIÓN                                   EXPEDIENTE N° 6246/88

N° 762/89                                   SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

m*341

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1989.-

Vistas las presentes actuaciones; y
Considerando:

Que  la  firma  contratista  "Empresa

Constructora Esteban A. Pauli S.A." no ha presentado
los planos correspondientes a la obra publica de cons-
trucción del edificio de los Tribunales Federales de Men-
doza.-

Que, atento el tiempo transcurrido,

corresponde confeccionar los citados planos de obra por
intermedio de la Prosecretaría de Arquitectura de esta
Corte, con cargo a la contratista.-

Que por otra parte, deberá darse por

concluida la relación con la contratista, otorgándose de
oficio la recepción definitiva de obra, donde se dejará
constancia del incumplimiento de la empresa.-

Que corresponde ejercer el derecho

de retención sobre la garantía del contrato, fondos de
reparo y cualquier otro crédito que estuviera pendiente
a favor de la contratista.-

Por ello, SE RESUELVE;

1o) Autorizar a la Prosecretaría de

Arquitectura de esta Corte Suprema a otorgar -de oficio-
recepción definitiva de obra del contrato de los Tribuna-
les Federales de Mendoza, dejando constancia en el acta
de los incumplimientos de la empresa contratista.-

2o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la confección de los planos de obra, dentro
de un plazo de treinta (30) días, a fin de su presenta-
ción ante la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.-

/////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

3o) Autorizar a la Subsecretaría de

Administración y a la Prosecretaría de Arquitectura, a
retener las garantías del contrato de obra, fondos de re-
paro y cualquier otro crédito que exista a favor de la
firma "Empresa Constructora Esteban A. Paulí S.A.", refe-
rido a la obra pública de los Tribunales Federales de Men-
doza.-

4o) Encomendar a la Prosecretaría de

Arquitectura la determinación del costo que representa la
confección de los planos, a fin de su reclamo posterior a
la empresa contratista.-

5o) Líbrese oficio a la Municipalidad

de la Ciudad de Mendoza notificándole la presente resolu-
cifin y solicitándole un plazo para la presentación de los
planos de obra.-

6o) Regístrese, comuniqúese a la Sub-
secretaría de Administración a los efectos del artículo
3o de la presente resolución y remítanse las actuaciones
a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efectos, previa
intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.-