RESOLUCION Nº 894/80

Exp.Nº 2309/78-SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires, 30 de julio de 1980.-
Visto el presente expediente Nº ///
230.533/78 del registro de la Subsecretaría de Admi-
nistración, por el que se tramita la construcción de

una nueva estructura metálica para la claraboya ubi-
cada en el patio de honor de la Corte Suprema; y

Considerando:

Que por Resolución Nº 555 de fecha
11 de julio de 1978 se autorizó a la Subsecretaría
de Administración a contratar directamente con el
Servicio Nacional de Arquitectura la ejecución de di-
chos trabajos, conforme al presupuesto elevado opor-
tunamente por el importe de $ 7.324.200.-

Que, con posterioridad, el menciona-
do organismo estatal comunicó haber efectuado el lla-
mado a licitación pertinente, habiéndosele transferi-
do para atender la contratación de las obras la suma
de $ 83.047.669.- Resolución Nº 1146/79-

Que el citado Servicio, por expte. Nº

10.079/80 del Departamento de Arquitectura, ha elevado
una actualización del presupuesto, de la cual resulta
que corresponde transferirle, en concepto de mayores

costos, la suma de $ 35.880.491.-

Por ello y teniendo en cuenta lo infor-
mado a fs. 27 por el Departamento de Arquitectura,

SE RESUELVE:

//////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////

1º) Autorizar a la Subsecretaría de Adminis-
tración a liquidar y transferir al Servicio Nacional de
Arquitectura la suma de PESOS: TREINTA Y CINCO MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ///

($ 35.880.491.-), por la ejecución de los trabajos de
referencia.

2º) Imputar el presente gasto a la Cuen-

ta  "Sobrantes de Ejercicios Anteriores".-

3º) Regístrese y devuélvanse a la citada
Subsecretaría,   a sus  efectos. Hágase  saber  al Departamen-
to de Arquitectura y dése  intervención al Registro de  In-
muebles  Judiciales.

b.m.