RESOLUCION
Nº 2314/96

EXPEDIENTE N° 18.011/95
ADMINISTRACIÓN GENERAL
890

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1996.

Vistas las presentes actuaciones por

las que tramita la aprobación de la recepción provisional de
la obra pública de adecuación del edificio destinado al
Tribunal Oral Criminal Federal de Salta, contratada con la
firma "Guillermo Solá Construcciones S.A."; y

CONSIDERANDO:

Que con intervención de la Ex-Subdi-

rección de Arquitectura -Ley 23.984- se ha formulado el acta
de recepción provisional parcial de la obra precedentemente
mencionada, con observaciones respecto de tareas que a la
fecha de su suscripción se encontraban pendientes de ejecu-
ción, las que la contratista ha realizado con posterioridad,
conforme se desprende del acta-acuerdo que integra la referi-
da acta y la de constatación, obrantes a fs. 2 y 36, respecti-
vamente;

Que, asimismo, la cláusula complemen-
taria incorporada a fs. 66 permite comprobar que la obra que
se ha recibido comprende las economías y demasías que autori-
zó introducir esta Corte en la resolución n° 692/95 (confr.
fs. 83 del expte. 8.387/95);

Que, en cumplimiento de las disposi-
ciones del art. 1o de la resolución anteriormente citada, la
misma dependencia técnica ha presentado el presupuesto deta-
llado definitivo de la obra (fs. 45/64), que ha sido conforma-
do por la firma contratista, y de cuyo resumen final surge el
importe total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVE-
CIENTOS OCHO COK TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 367.908,38)-

Que, en consecuencia, comparando esa
suma con el presupuesto original del contrato -de PESOS

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 441.264,98)-, resulta una
economía de PESOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 73.356,60). Acerca de la conve-
niencia de los precios unitarios que componen la modificación
de obra de que se trata, la Ex-Subdirección de Arquitectura

-Ley 23.984- se ha expedido   favorablemente, al igual que en

relación al plan de trabajos   que la refleja, según resulta de

los informes obrantes a fs.    33/36 y 57/58 (expte. n° 8.387/
95), respectivamente.

Por ello, consultado el Tribunal, SE RESUELVE:

lº) Aprobar el acta de recepción par-
cial provisional y la documentación que la integra (obrante
en tres ejemplares a fs. 1/30) y la cláusula que complementa-
ria (obrante en seis ejemplares a fs. 66/71), suscriptas por
la Arquitecta Graciela Mónica García, en representación de la
Ex-Subdirección de Arquitectura -Ley 23.984-, y por el Ing.
Guillermo Solá (h), en representación de la firma contratista.

2o) Aprobar -asimismo- el presupuesto

detallado obrante a fs. 45/64 y el plan de trabajos que
compone el folio 72 del expte. incorporado n° 8.387/ 95, en
orden a lo expuesto en el último considerando de la presente
resolución y a lo dispuesto en los artículos 1º y 4o de la
resolución n° 692/95.

3°) Disponer la desafectación presu-
puestaria correspondiente a la economía de obra reseñada, por
la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 73.356,60).

4o) Regístrese. Hágase saber a la Di-
rección de Administración Financiera y remítanse las actuacio-
nes a la Dirección de Infraestructura Judicial; por su inter-
medio, notifíquese a la firma contratista. Tome intervención
el Registro de Inmuebles Judiciales.