RESOLUCIÓN

Nº 560/85

Expte.Nº 21/80-SUPERINTENPENCIA
ADMINISTRATIVA

Buenos Aires,1º dé agosto de 1985.-

Vísto el presente expediente Nº 288.164/80
del registro de la Subsecretaría de Administración, cara-
tulado "Juzgado Federal de Mercedes s/completar ejecución
estructura de hormigón armado y parte de la manipostería.
Eleva documentación licitaria", y

Considerando:

Que por resolución del Tribunal Nº 1620/80

(confr. fs. 2 21/2 22) se adjudico a la firma "VALENTÍN GUI-
TELMAN S.A.C.I.I.F." la licitación privada nº 356/80, pa-
ra la realización de los trabajos de referencia, por el /
importe de PESOS LEY MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES ////
($ 1.320.000.000.-).-

Que con fechas 12 de marzo y 22 de diciembre
de 1981 se labraron las Actas de Iniciación y de Recepción
Provisional de los trabajos, aprobadas -respectivamente-
por resoluciones Nros. 350/81 y 80/82 obrantes a fs. 8 del
Ref. nº 3 y fs 53 del Ref. nº 9 de estas actuaciones.-

Que mediante resolución nº 1155/31 fueron /
aprobados presupuestos por trabajos adicionales que sig-
mficaron un menor gasto de PESOS LEY TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 377.8 39.-) /
(confr. fs. 2 9 del ref. nº 6).-

Que según resulta del informe obrante a fs.
244, el monto liquidado en concepto de dirección e ins-
pección de obra a la Municipalidad de Mercedes (Buenos Ai-
res) ascendió a PESOS LEY CUARENTA Y TRES MILLONES NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 43.985.000.-) .-

/////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

Que el día 2 8 de octubre de 19 8 2 se labro el Acta
de Recepción Definitiva de las obras, aprobada por resolución
nº 1777/82 (fs. 72 del Ref.nº 12), confeccionándose el 26 de
marzo de 1984 el Certificado de Liquidación Final, suscripto
de conformidad por la citada firma y por representantes del
Departamento de Arquitectura (fs. 2 30/2 31).-
Por ello, SE RESUELVE:

1º) Fijar en AUSTRALES  DOSCIENTOS

DIECINUEVE CON NOVECIENTOS VEINTICINCO MILÉSIMOS /////////
(A 219,925) el costo de las obras contratadas.-

2o) Aprobar el Certificado de Liqui-
dación Final agregado a fs. 230/231, de las presentes actua-
ciones .-

3o) Regístrese, hágase saber y remí-
tase a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos. Dé-
se intervención al Registro de Inmuebles Judiciales.-