RESOLUCION Nº   144/79

EXPTE.Nº 2330/78 -SUPERINTENDENCIA-

Buenos Aires,   5     de marzo  de 1979.-
Visto el presente expediente Nº 241.572/

78 del registro de la Subsecretaría de Administración, re-
lacionado con el plan de prioridades para la construcción
de futuros edificios para la Justicia Federal del interior
del país;

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Plan de Trabajos referen-

te a proyectos de nuevas obras a realizar durante 1979 por
intermedio del Departamento de Obras de la citada Subsecre-
taria,  presentado a fs.  9 por este organismo,   con excepción
de la referida al Juzgado Federal de Jujuy,   la que quedará
sujeta a lo que  oportunamente se resuelva en el Ref. Nº 3
del Expte.  de Superintendencia Nº  541/73 caratulado:  "Mi-
nisterio de Hacienda de Jujuy s/donación de  un terreno".-

2º) Regístrese,   dése intervención al Re-

gistro de Inmuebles Judiciales y devuélvanse a la Subsecre-
taría de Administración,   a    sus efectos.-

EXPEDIENTEN No. 241.572/78

ND

Ref.: plan de prioridades para la cons-
trucción de futuros edificios para
la Justicia Federal

SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN:

Conforme a lo requerido precedentemente
este Departamento cumple en actualizar a la  fecha,  el Plan de Tra-
bajos referente a proyectos de obras nuevas a realizar a traves

de este Departamento en el curso del año 1979 de conformidad al
siguiente detalle:

Proyecto a realizar en el año 1979

1º)  Juzgado Federal de Neuquén.                                                              .

2º) Juzgado Federal de Gral.  Roca

3º)   Juzgado Federal de  Posadas

4º)   Juzgado Federal de  Jujuy

5º)  Tribunales Federales de San Martín

6º)   Juzgado Federal de Corrientes

Como se  informara a  fs.  6 en una primera-

etapa  se encararían, proyectos para los Juzgados Federales de  Neu-
quén,  Gral. Roca y Posadas quedando para  una  segunda, los corres-
pondientes al Juzgado Federal de Juguy y a los Tribunales Federa-
les de San Martín.-

En una 3a. etapa, en función, de la termi-
nación de los 5 primeros proyectos, se realizarán los correspon-
dientes a los Juzgados Federales de Viedma y Rosario.-

En cuanto al Juzgado Federal de Corrien-
tes, si bien este, proyecto se encuentra realizado, licitado y 
preadjudicado, no ha podido iniciarse atento el juicio de retro-
cesión en la posesión del terreno donde se erigirá el mismo.-

No obstante  ello,   se estima pertinente

efectuar las previsiones necesarias, no ya desde el punto de vis-
ta de la realización del proyecto,  sino desde el correspondiente   
a  su construcción.-

En tal sentido,  corresponde destacar que

el Departamento de  Presupuesto ha tomado las previsiones necesa-  
rias en lo atinente a la disposición de fondos para atender los
gastos que demande  la  obra,  de iniciarse en el presente año.-

En cuanto a las modificaciones que even-

tualmente debieran realizarse en el proyecto,  estas  se harán du-
rante la  marcha de la   obra,   sin alterar el ritmo de los trabajos,
a fin de  poder cumplir en tiempo y forma con la  realización de   
la   misma sin entorpecimientos.-

Es por ello que  de  ser necesario efec.-

tuar modificaciones,  como por ejemplo el agregado de un ascensor
más,   tal como está previsto, ello podrá realizarse también en es-
te Departamento.-

//:.

..//

En cuanto al personal para encarar

todos los trabajos, como ya se informara, se incorporaría co-
mo personal temporario en función de las necesidades.-

Por lo expuesto, correspondería ele-
var las presentes actuaciones a la Superioridad para su conoci-
miento y fines,que estime corresponder.-

DEPARTAMENTO  OBRAS, 13 de diciembre de 1978.-

///nos Aires, 14 de diciembre de 1978.-

Visto el inforne que antecede que esta

Subsecretaría de Administración hace  suyo,  remítanse  las presen-
tes actuaciones a la  Secretaría de Superintendencia: para  su cono-
cimiento y fines que estime  corresponder.-

Dése a la presente el carácter de muy
atenta nota de elevación.-,

Recibido al VEINTISIETE DE FEBRERO

de mil novecientos setenta Y NUEVE siendo las

ONCE horas.