RESOLUCIÓN  N° 173/01

Expte. Nº 14- 25311/99.
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Buenos Aires,  28  de febrero de 2001.
Visto el expediente n° 14 -25311/99 ; y
CONSIDERANDO:

Que mediante resolución n° 1360/2000  se

adjudicó a la empresa Coltarco S.A. la ejecución de la obra de
consolidación de manipostería y revoques en las fachadas del
edificio sito en Bartolomé Mitre 718 y Maipú 92 de la ciudad de
Buenos Aires.

Que a fs.3 la Dirección de Infraestructura

Judicial informa que en el marco de la citada contratación y con
motivo de la realización de trabajos de picado de revoques,
surgió la necesidad de instalar una protección metálica
perimetral permanente -hasta tanto se realicen los trabajos
definitivos de reconstrucción y/o reparación de fachadas y
mansardas- a nivel de la base de la mansarda destinados a
contener eventuales desprendimiento o deslizamiento del material
de la capa superior que la compone.

Que en el informe aludido la dependencia

técnica expresa que los mencionados trabajos ascienden al monto
de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.400) y que su ejecución no
generará ampliación de plazo.

Que la naturaleza de los trabajos hacen

procedente su encuadramiento en el inc. c) del articulo 9 de la
Ley 13.064.

Que esta Administración General se encuentra

autorizada a dictar el presente acto en orden a lo dispuesto por
la Resolución Nº 2333/96.

Por ello,
SE RESUELVE:

1º) Autorizar a la Dirección de Administración
a contratar con la empresa Coltarco S.A. los trabajos de
ejecución de una protección metálica perimetral permanente -
a nivel de la base de la mansarda del edificio sito en Bartolomé
Mitre 718 y Maipú 92 de la Ciudad de Buenos Aires- por el
precio de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.400).

2o) Realizar la afectación contable del gasto al
que se refiere el artículo anterior con cargo al presente
ejercicio financiero.

Regístrese,  comuníquese  y  gírese  a  la  Dirección  de
Administración.