RESOLUCION
N° 1025/93

EXPEDIENTE N° 1579/93
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA
PM.1151

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1993.-

Vistas las presentes actuaciones, rela-
cionadas con los trabajos de reparación y reajuste final
en la cubierta de chapa existente sobre el quinto piso
del edificio sede de los Tribunales Federales de Tucu-
man, adjudicados por Resolución 10/93 a la firma "Inge-
niero José Ignacio Toledo Construcciones y Servicios"; y

Considerando:

Que la Prosecretaria de Arquitectura in-
forma sobre alteraciones en la ejecución de la encomien-
da original, que importan aumentos de los trabajos con-
tratados, motivados en la necesidad de adecuar el proyec-
to licitado a las reales condiciones de ejecución, sin
modificar el plazo estipulado para la terminación de la

obra.-

Que se eleva el respectivo presupuesto

detallado, el que -signado por la firma contratista- ha
sido conformado por dicha dependencia técnica, resultan-
do a su juicio equitativo el precio allí cotizado.-

Que -por otra parte- se eleva el Acta de

Recepción Provisional de los trabajos encomendados, in-
cluyendo la variante de obra precedentemente mencionada.-

Por 'ello, y teniendo en cuenta los infor-
mes de fs. 4/5 y 5 y 12 de la Prosecretaría de Arquitec-
tura, obrantes en los expedientes de su registro Nros.
805.224/93 y 805.233/93, respectivamente, y en conformi-
dad con los establecido por los Arts. 30, 38 y 40 de la
Ley 13,064,-

SE RESUELVE:

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////

1°) Aprobar el presupuesto detallado

obrante a fs. 3 del expediente Nro. 805.224/93, del cual
surge que se agregan obras con precios de contrato, por
la suma de pesos nueve mil veinticinco con quince centa-
vos ($ 9.025.15.-), como modificación del contrato sus-
cripto con la firma "Ingeniero José Ingacio Toledo Cons-
trucciones y Servicios".-

2°) El pago de los trabajos que por

este acto se aprueban, se realizará conforme a los certi-
ficados de obra pertinentes, y de acuerdo al respectivo
plan de trabajos y curva de inversiones, que la
Prosecretaria de Arquitectura deberá elevar para su apro-
bación. -

3o) Imputar el gasto de pesos nueve
mil veinticinco con quince centavos ($ 9.025.15.-) que

resulta de la modificación de obra aprobada en el aparta-
do 1°) de la presente resolución, a la Cuenta..........

4°) Establecer que, por donde corres-
ponda, se solicite a la firma "Ingeniero José Ignacio To-
ledo Construcciones y Servicios" la ampliación de la ga-
rantía correspondiente.-

5°) Aprobar al Acta de Recepción Pro-
visional, obrante en tres ejemplares a fs. 1/3 del expe-
diente Nro. 805.233/93, suscripta por la Arquitecta María
Cristina Bercaitz y el Arquitecto Ignacio Lobo Rugeau,
ambos en representación de la Prosecretaría de Arquitectu-
ra, en calidad de Director e Inspector de Obra, respecti-
vamente, y el Ingeniero José Ignacio Toledo, en su carác-
ter de Titular de la firma contratista, por los trabajos
consignados precedentemente.-

6o)  Regístrese,  hágase  saber  a  la

Prosecretaría de Arquitectura, y remítanse las actuacio-
nes a la Subsecretaría de Administración, a sus efectos,
previa intervención del Registro de Inmuebles Judiciales.
Cumplido, vuelvan los actuados a la dependencia citada en
primer término y -por su intermedio- notifíquese a la con-
tratista.-