RESOLUClON N° 1077/82. -                        Ref.  N°3 del Expte.N° 4922/80 -

SUPERINTENDENCIA -

Buenos Aires, 31 de agosto de 1982.
Visto el presente expediente relacionado

con la provisión e instalación de una Central Telefónica
en el inmueble de Avda. Roque Saenz Peña N° 1211 de esta
Capital; y
Considerando:

Que, por Resolución N°1654/81 se aprobó la
Licitación Pública N°359/81, adjudicando los trabajos a
la firma "LIEFRINK Y MARX S.A.I.I, y E.", conforme al /

presupuesto elevado oportunamente por $ 562.391.959.-

Que, de acuerdo a lo solicitado por la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, se dispu-
so ampliar el número de equipos de cinco a dieciseis / /
(Confr. Resol. N°629/82), confeccionándose el respecti-
vo presupuesto por los trabajos adicionales.

Por ello y teniendo en cuenta lo informado
precedentemente por el Departamento de Arquitectura / /
(fs. 12/13),
SE RESUELVE:

1°) Aprobar el presupuesto por trabajos adicio-
nales agregado a fs. 10/11, por la suma de PESOS: CIEN-
TO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL / / / /

($   197.901.000.-), como ampliación del contrato suscrip-

to   con la firma "Liefrink y Marx S.A.C.I.I. y E." por /

la  provisión e instalación de una central telefónica en

el   inmueble de Avda. Roque Saenz Peña 1211.-

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

2º) Aprobar el reconocimiento de variaciones
de costos por aplicación de la Ley N°12.910 y sus decre-
tos reglamentarios, utilizando a esos efectos la metodo-
logía contractual aprobada.-

3º) Determinar que, por la incidencia y eje-
cución de estos trabajos adicionales, no corresponde mo-
dificar el plazo contractual de ejecución.

4º) Solicitar a la firma contratista la am-
pliación de la garantía y del sellado de Ley correspon-
diente.-

5º) Imputar el gasto a la Cuenta "Sobrantes
de Ejercicios Anteriores".

6º) Regístrese y remítase a la Subsecretaría
de Administración, a sus efectos. Dése intervención al /
Registro de Inmuebles Judiciales.

m.c.r./j.c.d.

A