RESOLUCION Nº7/91                                    EXPEDIENTE N° 1813/90

SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA

R.9

Buenos Aires, 11 de enero de 1991.-

Vistas las presentes actuaciones por

las que tramita la aprobación del Acta de Recepción Par-
cial Provisional de los trabajos de remodelación inte-
gral de la Planta Baja del edificio sito en la calle
Lavalle 1268, adjudicados por Resolución nº 1137/89; y
teniendo en cuenta lo informado a fs. 25 por la Prosecre-
taría de Arquitectura,

SE RESUELVE:

1º) Aprobar el Acta de Recepción Par-
cial Provisional, obrante a fs. 1/2, sucripta por el
M.M.O., señor Daniel I. Vázquez en representación de la
Prosecretaría de Arquitectura y el Ingeniero Carlos Bog-
nanni en representación de las firmas "Ing. Arístides //
Raúl Bonaldi" y "Nadinco S.A.", por los trabajos consig-
nados precedentemente.-

2°) Regístrese y devuélvanse las ac-
tuaciones a la Prosecretaría de Arquitectura a sus efec-
tos, previa intervención del Registro de Inmuebles Judi-
ciales.-

B-S"í■ i>^-ittó«lftSSíiii:«  -:'á■"'■ -:#^^: ■"■     * 'Q7-í:Pfw""r4s^P^w* í%W#l...-señor     I na ■:^

p'R^^asp-.p"^^5í?;f^^s^^ffi^^-11^0- s*a- -:v

Era valr^l'e^:Ns®^lH69"-^I^^i^ii:f = i^v:^;ir'«;:S:¿8r'-L's ■ ■■ ^;^'^^^®#'^?^^íS^-*;Ki+e io-%wai ie,;j

Fa: ■' Nsié: i o ití^SS el' ■ pó^^i 2¿i;- " ^:; ■¿■X/^iIí^§TJ- - - ""w^^BCSBíftlSíie t Ju.s t xcia  d e^i

m^■:\-^^^¿Mt^^'■■^W^?■tr¿■ d 1^^stofe^-v"de^^^9fl9i^^^^«                      --^■■■-■■■;, ^-jj

Fr-.., ■ -  :-::./:--7\?í;:.:.^.:;'^-::^«P".- ^-^^^.^RPW^W^.^YH}^                                      __--^í

La cual.s^fo^f'ér^'é'^'^'lazo^r?-'SélgWafvtl^%;^IÍW#üf^feií1!?»

H»  Dra^..-MAíéíá' &.: í ■ ^ dé: Barr i *■ S^S*; p^#^#rP^.»Wfcsí^r¿>-'15e*e^^

OBRA: LAVALLE 1268 P.BAJA

OBSERVACIONES ANEXAS AL ACTA DE RECEPCION
______PARCIAL PROVISIONAL________________

Limpieza perfiles portadores cielorraso e Indizócalos.-
Retoques pulido de pisos
Completar fijar puertas giratorias
Agregar trabas ventanas en sector fondo

Completar burletes en equipos aire acondicionado, trabas
ventanas, contravidrios

Revisar encendido artefactos iluminación

Tapar pequeños agujeros en pisos y reponer mosaicos graní-
ticos

Agregar retorno aire acondicionado despacho Secretario

Con el sistema central en funcionamiento controlar regula-
ción en presencia del Asesor Sr. Tommasi

Retocar pintura antepecho Sala Audiencias y puerta metálica
acceso frente.-