Resolución n° 759/00                                    Expte. n° 14-01756/00

Buenos Aires, 19 de mayo de 2000.-

Vistas las presentes actuaciones, por las

cuales tramita la aprobación del acta de recepción definitiva
y del certificado de liquidación final de la obra pública de
remodelación del edificio sede de la Obra Social del Poder
Judicial de la Nación, adjudicada a la firma Mejores Hospitales
S.A.; y

CONSIDERANDO:

1.- Que la Dirección de Infraestructura

Judicial de consenso con la contratista celebró "ad referendum"
el acta de recepción definitiva de la obra pública señalada
(confr. 2/4). Con relación al estado de la obra, se destacó que
la co-contratante reparó todos los desperfectos verificados
durante el plazo de garantía -que feneció con fecha 22 de
diciembre ppdo.- (confr. acta referida e informe técnico de fs.
9/10).

2. - Que del mismo modo esa dirección

formuló el certificado de liquidación final, de cuyo resumen no
surgen saldos pendientes a favor de ninguna de las partes
(confr. fs. 6/8); ello, sin perjuicio de la procedencia de
reintegrar a la firma contratista los fondos de reparaos, y de
la devolución de los seguros de caución constituidos para
afianzar el cumplimiento del contrato (confr. art. 72 del
pliego tipo de la contratación).

Por ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el art. 41 y 44 de ley 13.064,

SE RESUELVE:

1º)   Aprobar  el  acta  de  recepción

definitiva, que obra en tres ejemplares a fs. 2/4 de las
presentes actuaciones, suscripta por el arquitecto Alberto
Grosso y por el ingeniero Gastón Eduardo Lamberti, en
representación de la Dirección de Infraestructura Judicial, y
por el ingeniero Alberto Jorge Piscun, en representación de la
firma contratista.

2°) Aprobar el certificado de liquidación

final, que se agrega en tres ejemplares a fs. 6/8,
correspondiente a los trabajos consignados precedentemente; y,
disponer que por conducto de la Obra Social del Poder Judicial
se proceda a la devolución de los fondos de reparos y garantías
constituidas para afianzar el contrato.

4o) Regístrese. Hágase saber a la firma

Mejores Hospitales S.A.. Remítanse las actuaciones a la Obra
Social del Poder Judicial para la prosecución del trámite. Tome
intervención el Registro de Inmuebles Judiciales.-